
CAIET DE SARCINI
referitor la lucrarea :

MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 131 SURANI – PACURI
KM 0+850 – 3+413
1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea investitiei : MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC           131 SURANI – PACURI, KM 0+850 – 3+413, JUD.PRAHOVA
1.2.Ordonatorul principal de credite :



PRIMARIA COMUNEI SURANI

1.3.Autoritatea contractanta :


PRIMARIA COMUNEI SURANI
1.4.Amplasamentul lucrarii:


DC 131 SURANI – PACURI

2. SPECIFICATII TEHNICE ALE INVESTITIEI
2.1. DATE GENERALE

2.1.1. ZONA SI AMPLASAMENTUL 



Comuna Surani este situata în estul judetului Prahova în zona dealurilor subcarpatice fiind dezvoltata pe valea raului Lopatna şi a afluentilor acestuia. Comuna Surani are o suprafata totala de 1595 ha şi 1890 locuitori.Localitati componente : Surani şi Pacureti. Drumul propus spre modernizare DC 131 Surani-Pacuri este clasificat ca drum de categoria tehnica V (strazi rurale principale conform ordinului ministrului transportului  nr.50/1998).

TOPOGRAFIA 



Comuna Surani se desfasoara  în zona dealurilor subcarpatice în lungul vaii Lopatna si afluentilor sai Bracacea şi Suraneanca.

CLIMA SI FENOMENELE NATURALE



Clima zonei cercetate este temperat – continentala .

Subtipul climatului continental de tranzitie cu urmatorii parametrii :

· Temperatura medie anuala          + 9˚C 

· Temperatura maxima absoluta    + 37˚C

· Temperatura minima absoluta     - 26˚C

· Adancimea maxima de inghet    - 0,90 m

· Precipitatii medii anuale            600 – 700 mm

GEOLOGIA SI SEISMICITATEA 

Structura fundamentului geolog apartine Pliocenului cu o structura tehtonica complicata .

Reteaua hidrologica are un curs torential dat de debite mari transportate la precipitatii abundente, atunci cand se dezvolta fortele de eroziune deosebite.In aceste conditii apare eroziunea de fund şi eroziunea laterala, accentuadu-se energia gravitationala a versantilor.

Structura hidrologica este de asemenea complicata deosebindu-se atat ape mineralizate cat şi ape dulci insa la un potential acvifer redus.

Structura geologica şi tehtonica complicata a perimetrului comunei Surani precum şi intensitatea actiunii factorilor exogeni creaza posibilitatea aparitiei unor fenomene fizico-geologice de evolutie permanenta a reliefului.

2.1.2.STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI  


   
Din punct de vedere juridic terenul ocupat de investitia propusa apartine domeniului public.



In ceea ce priveste regimul economic terenul mentionat este destinat lucrarilor edilitare.

SITUATIA EXISTENTA 

Drumul comunal are o lungime totala de 3,413 km.
Tronsonul de drum care face obiectul prezentei investitii are o lungime de 2,563 km .Pe acest tronson drumul se afla intr-o stare de viabilitate foarte rea .

Etapele de proiectare şi analiza vor urmarii :

· Studiul de teren 

· Realizarea unei structuri rutiere corespunzatoare 

· Realizarea sectiunilor transversale corelate cu amplasarea cladirilor limitelor de proprietate şi a utilitatilor 

· Realizarea semnalizarii verticale şi orizontale

2.3.Utilitati existente pe amplasamentul lucrarii :



Pe sectorul mentionat exista urmatoarele utilitati :

· Retea electrica aeriana

    2.4.Solutia proiectata

Caracteristcile obiectivului au fost stabilite în conformitate cu Normele Tehnice nr. 45 privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor şi Normele Tehnice nr. 46/1998 privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

Tinand cont de traficul existent pe acest tronson de drum (trafic redus), fiind drum de interes local este un drum de clasa tehnica iV.

2.4.1.Traseul în plan



In plan se pastreaza traseul existent cu mentiunea ca se va lati partea 

carosabila în zonele unde nu este asigurata ampriza drumului prin sapaturi şi umpluturi.

2.4.2.Elemente geometrice

Profilul transversal va avea panta unica 2,0 % la partea carosabila şi de 4 % la acostamente.

Structura rutiera

Structura rutiera proiectata este alcatuita din :

·  4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 ;

·  6 cm strat de binder din BADPC25 ;
· 15 cm piatra sparta ;
· 30 cm fundatie de balast ;

·  7 cm nisip anticapilar.
Sistemul  rutier s-a dimensionat în conformitate cu „Normativul pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple şi semirigide” cu programul de calcul CALDEROM 2000.La alcatuirea structuri rutiere s-a tinut seama de urmatoarele :

· compozitia, intensitatea şi evolutia in perspectiva a traficului ;

· caracteristicile geotehnice ale terenului de fundare ;

· regimul hidrologic al complexului rutier (tipul profilului transversal, modul de asigurare a scurgerii apelor de suprafata, posibilitatile de drenare, nivelul apelor freatice).
-  Carasteristicile principalelor lucrări necesare pentru refacerea si consolidarea drumului.

· lungime drum: L = 2563,00 m;

· latime parte carosabila: PC =  4,00 m;

· acostamente: A =2x 0,50 m;

· santuri pereate cu dale de beton: 2x2563,00 m;

· zid de sprijin: L= 470,00 m, h=1,50 m;

· semne de circulatie: 20 buc;

Infrastructura :

· nisip              - 7 cm;
· balast            - 30 cm;
· piatra sparta  - 15 cm;
Suprastructura:  
· binder BADPC25  - 6 cm;
· uzura BA16           - 4 cm;
· acostamentele pe ambele parti ale drumului- cu latimea de 50 cm  din balast.
2.4.3. Solutii de consolidare 



Zonele posibil instabile sunt de cele mai multe ori reprezentate de versanti strabatuti de vaiugi care colecteaza ape pluviale.Acestea din urma au erodat în timp versantii, ducand la producerea alunecarilor de teren. Pentru  a preintampina fenomenul de producere a alunecarilor de teren se recomanda lucrari de sustinere şi drenaj.
Ziduri de sprijin din beton, pe fundatie de beton cu piloti de teava D = 273 mm.

Zidurile sunt de rambleu si de debleu cu lungimea totala de 470,00 m.

Zidurile au lungimea de 470,00 ml si inaltimea de 1,50 m, avand fundatia de beton pe piloti metalici dispusi pe doua randuri la o distanta de 1,00 m intre randuri si 1,50 m intre piloti (pe rand). Lungimea pilotilor este de  7,00 m, iar fisa lor de 6,00 m. Elevatia zidului este din beton (B250).

2.4.4.Scurgerea şi evacuarea apelor 



Pentru captarea, dirijarea şi evacuarea apelor meteorice de pe platforma drumului s-au prevazut santuri pereate stanga, dreapta.



Se vor executa marcaje specifice drumului şi indicatoare rutiere .
 Şanţuri pereate din beton.
Se dispun pe toata lungimea tronsonului de 2563 m atât pe stânga cat si pe dreapta drumului. Sunt necesare in zonele de debleu fara ziduri de sprijin pentru a asigura o scurgere corespunzătoare a apelor si a le împiedica sa pătrundă in infrastructura  drumului.

In zona zidurilor de sprijin santurile vor fi din beton (B200).

PROTECTIA MUNCII



In perioada executiei lucrarilor se vor respecta prevederile generale din Legea Protectiei Muncii nr. 90/1996 si Normele Generale de Protectie a  Muncii, reglementarile specifice de protectie a muncii în domeniul lucrarilor prevazute în proiect precum şi masurilor impuse cu ocazia controalelor de protectie a muncii efectuate de catre organele abilitate.



De asemenea se vor respecta normele de prevenire şi stingere a incendiilor precum si masurile de prim ajutor precizate în legislatia în vigoare specificate lucrarilor prevazute în proiect.



Executantul va lua masuri prin responsabilii sai autorizati cu protectia muncii, pentru stabilirea tuturor masurilor de protectie a muncii necesare pentru toate tipurile de lucrari proiectate in functie de materialele, utilajele, sculele folosite la executarea lucrarilor proiectate.



Executantul va asigura semnalizarea punctelor de lucru atat pe timp de zi cat şi pe timp de noapte pe toata perioada executiei, atat pentru protectia personalului, cat şi pentru siguranta circulatiei.

SURSELE  DE POLUANTI SI PROTECTIA  FACTORILOR DE MEDIU 



Lucrarile de drum proiectate nu reprezinta şi nu produc surse de :

1. poluare a apelor 

2. poluarea aerului 

3. zgomot şi vibratii

4. radiatii

5. poluare a solului şi subsolului

6. poluare a ecosistemelor terestre şi acvatice

7. poluare a asezarilor umane si a altor obiective de interes public

8. deseuri de orice natura 

9. substante toxice 

Dupa executarea lucrarilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu cat si din punct de vedere economico-social, in stransa corelatie cu efectele pozitive ce rezulta din imbunatatirea conditiilor de trafic, ce apar in urma realizarii lucrarilor de modernizare.

Datorita faptului ca lucrarile proiectate nu reprezinta şi nu produc surse de poluare, în proiect nu au fost prevazute elemente de supraveghere a calitatii factorilor de mediu şi de monitorizare a activitatilor destinate protectiei mediului.

INCADRAREA DOCUMENTATIEI IN LEGISLATIA GENERALA DE PROIECTARE

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale şi a legislatiei de proiectare, hotarari guvernamentale şi ordonante dupa cum urmeaza :

· legea 10/1995 – privind calitatea în constructii ;

· legea 50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor .

· legea 125/1996 – privind modificarea si completarea Legii 50/1991;

· legea 137/1995 – privind protectia mediului 

· HGR 112/1993 – privind componenta, organizarea si functionarea  consiliului de avizare lucrari publice de interes national si locuinte sociale

· HGR 51/1992 republicata în 1996 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire şi stingere a incendiilor.

· Ordin MLPAT  91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare şi a continutului documentatiilor prevazute de legea 50/1991

· Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor economice şi sociale cu impact asupra mediului inconjurator 

· HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism 

· HGR 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor şi a constructiilor ;

· Ordin MLPAT  77/N/1996 – privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor şi a constructiilor ;

· HGR 273/1994 – privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii şi instalatii aferente acestora ;

· HGR 261/1994 – pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiei, Regulamentului privind urmarirea comportarii în exploatare, interventiei în timp şi post utilizare a constructilor.

· Ordonanta 60/2001 – privind achizitiile publice ;

· HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 ;

· Ordin MF 1013/873 - privind aprobarea structurii, continutului şi modului de utilizare a documentatiei standard pentru eleborarea şi prezentarea ofertei pentru achizitia publica de servicii ;

· Ordin al MF şi MLPAT 1014/874 - privind aprobarea structurii, continutului şi modului de utilizare a documentatiei standard pentru eleborarea şi prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari ;

· Legea 106/1996 – privind protectia civila ;

PRIMAR,                                                                                                       SECRETAR,
CORNEA MARCELA                                                                                         LECA DUMITRU

FISA DE DATE A ACHIZITIEI 

I. a). AUTORITATEA  CONTRACTANTA

	Denumire: PRIMARIA SURANI

	Adresa: com.Surani,sat Surani, jud. Prahova

	Cod fiscal: 28455788

	Localitate: Surani
	Cod postal: 107545
	Tara: Romania

	Persoana de contact:MILITOIU CORINA
In atenţia:d-nei Primar Cornea Marcela
	Telefon: 0244416020



	E-mail: juridic@primariasurani.ro;
	Fax: 0244416020

	Adresa/ele de internet (daca este cazul):www.primariasurani.ro
Adresa Autoritatii contractante: comuna Surani, sat Surani, judetul Prahova


I.b  Principala activitate sau activitati ale Autoritatii contractante

	□ ministere ori alte autoritaţi publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

□ agenţii naţionale

X autorităţi locale 

□ alte institutii guvernate de legea publică

□ institutie europeană/organizaţie internationala

□ altele (specificati)  
	□ servicii publice centrale

□ aparare

□ ordine publică/siguranta naţională

□ mediu 

□ economico-financiare

□ sanatate

X construcţii şi amenajarea teritoriului

□ protectie socială

□ cultura, religie si actv. recreative

□ educaţie

□ altele (specificaţi)_______________




Autoritatea contractanta achiziţionează  in  numele altei autoritati contractante           DA □         NU x
	Alte informaţii  si/sau clarificari pot fi obţinute:

	
	x  la adresa mai sus menţionată

□ altele: (specificati / adresa/fax/interval orar)

	Data limita de primire a solicitarilor de clarificari 

                                                                        Data: 2 iulie 2009
                                                                        Ora limita :16:00.
                                                                        Adresa :sediul primariei Surani ,com. Surani, sat Surani, Jud Prahova
Data limita de efectuare a vizitei in teren si de transmitere a raspunsului la clarificari: 6 iulie 2009.



	Institutia responsabila  pentru solutionare contestatie

	Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

	Adresa: Str. STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3

	Localitatea: Bucuresti                                 Cod postal: 030084              Tara: Romania

	E-mail:                                                                   Telefon: 021/3104641

	Adresa internet:                                                      Fax: 021/3104642


I.c. Sursa de finantare:

	Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit 

Fonduri alocate Primarie Surani prin -HGR.577/2006
	Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare                

DA  □                                                    NU X
Daca DA, faceti referire la proiect/program




II:  OBIECTUL CONTRACTULUI 

II.1) Descriere

	II.1.1) Denumire contract: Contract de lucrari



	II. 1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare 
PROIECTARE SI EXECUTIE: “MODERNIZARE DC 131 SURANI – PACURI, KM 0+850 – KM 3+413, COMUNA SURANI, JUDETUL PRAHOVA”

	(a) Lucrări                                  x                                
	(b) Produse                  □    
	(c) Servicii   □                          



	Execuţie                                       □                              

Proiectare şi execuţie               X    Realizare prin orice mijloace     corespunzătoare cerinţelor specificate de  autoritate contractantă                               □
	Cumpărare                   □             

Lesing                           □        

Închiriere                     □ 

Cump. in rate              □

Combinaţii intre ele   □       
	Categoria serviciului    Nr.  □ 



	Principala locatie a lucrarii   

Comuna Surani, sat Surani si sat Pacuri, judetul Prahova
Cod  CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri;

71322500-6 Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport.


	Principalul loc de livrare

Cod  CPV/CPSA         □□□□□□□□/□□□□□□
	Principalul loc de prestare

Cod   CPV/CPSA                     □□□□□□□□/□□□□□□

	II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin:

Contract de achiziţie publică     x                       

Încheierea unui acord cadru   □

	II. 1.4) Durata contractului de achizitie publica

16 luni

	II.1.5) Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)

	Acordul cadru cu mai mulţi operatori     □
	Acordul cadru cu un singur operator         □

	Durata acordului cadru: 

Durata în ani □□    sau luni          □□□

	II.1.6) Divizare pe loturi 

DA       □              NU       x

Daca da:

Un singur lot               □   Unul sau mai multe                □    Toate loturile                  □

	II.1.7) Oferte alternative sunt acceptate                 DA □                              NU       x


II.2) Cantitatea sau scopul contractului

	II.2.1) Total cantitati conform: lucrari de proiectare si lucrari de executie
Piese scrise si desenate, liste de cantitati, caiet de sarcini si documentatia de atribuire.

	II.2.2) Optiuni (daca exista)                                                                                     

da               □                                                                               nu            x


III. Conditii specifice contractului 

	III.1 Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz) 

· cu posibilitatea prelungirii duratei de executie a contractului

· cu posibilitatea majorarii cantitatilor de materiale existente in proiectul tehnic

III.1.1. Contract rezervat 

(daca DA scurta descriere )

III.1.2. Altele 

(daca DA, descrieti)
	    DA     x                             NU    □

    DA     x                             NU    □

                                              NU    x

                                              NU    x


IV: PROCEDURA

	IV.1) Procedura selectata

	Licitatie deschisa                                        X  

Licitatie restransa                                        □

Licitatie restransa   accelerata                   □

Dialog competitiv                                       □
	Negociere cu anunt de participare                □  

Negociere fara anunt de participare             □                                                 

Cerere de oferta                                               □

Concurs de solutii                                           □


 IV.2)  Etapa finala de licitatie electronica       DA  □        NU  x  

	IV.3.) Legislatia aplicata – OUG 34/2006; HG 925 /2006, dupa caz, alte acte normative, Ordine ANRMAP;HGR. NR. 577/2006

	Conditii de desfasurare
	Adjudecarea contractului se va putea face daca exista un ofertant care sa indeplineasca cerintele documentatiei de atribuire.

In situatia neatribuirii contractului de achizitie publica, procedura se va repeta la o data stabilita ulterior


V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE 

	V.1) Situatia personala a candidatului / ofertantului



	Declaratie privind eligibilitatea 

           Solicitat   x          Nesolicitat  □
	Cerinta obligatorie: 

Se va completa si prezenta in conformitate cu formularul 12 A

	Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din Ordonanta

           Solicitat   x          Nesolicitat  □
	Cerinta obligatorie: 

Se va completa si prezenta in conformitate cu formularul 12 B

	Declaratie privind calitatea de participant la procedura

           Solicitat   x          Nesolicitat  □
	Cerinta obligatorie: 

Se va completa si prezenta in conformitate cu formularul 12 C

	Certificate constatatoare

            Solicitat   x          Nesolicitat  □


	Cerinta obligatorie: 

Se va prezenta Certificat Constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit, la data de 30.05.2009 si obligatiile de plata la bugetele locale la sediul social si punctul de lucru implicit. Documentele se vor prezenta in original sau copie legalizata.

Certificatele vor fi valabile la data deschiderii licitatiei (eliberate cu maxim 10 zile inainte de data deschiderii ofertelor)

	V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)



	Persoane juridice/fizice romane               /fizice straine
	Cerinta obligatorie:

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului

Pentru persoane juridice romane:

a) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (original sau copie legalizata), eliberat cu maxim 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor, din care sa rezulte:

· obiectul de activitate al ofertantului, care sa corespunda categoriei de lucrari impuse (specifice obiectului contractului)

· ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 64/1995, privind reorganizarea sau procedura lichidarii judiciare (faliment sau ca societatea se afla in incapacitate de plata).

b) Certificat de inregistrare firma CUI (copie legalizata)

Pentru persoane juridice straine:

Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident (original sau copie legalizata).

Cerinta obligatorie:

Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.

Certificat constatator emis de Oficiul pentru Registrul Comertului de pe langa Tribunalul teritorial (cod unic) (copie legalizata).

	V. 3.) Situatia  economico-financiara 



	Informatii privind situatia economico - financiara

Solicitat  x                         Nesolicitat □
	Daca se solicita se vor preciza ce informatii trebuie prezentate cu privire la:

· rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani;

· declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani.

	
	Cifra de afaceri media anuala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie mai mare de 13000000 RON.

Pentru proiectare:

Cifra de afaceri media anuala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie mai mare de 1300000 RON.

	Bilant contabil 

Solicitat  x                         Nesolicitat □
	Bilantul contabil la data de 31.12.2008 vizat si inregistrat de D.G.F.P.
Cerinta minima: Solvabilitatea patrimoniala – valoarea acestui indicator se va calcula in raport cu ultimul bilant, iar valoarea lui se solicita sa fie mai mare sau egala cu 30%.

Cerinta minima: Lichiditate generala – valoarea acestui indicator se va calcula in raport cu ultimul bilant, iar valoarea lui se solicita sa fie mai mare sau egala cu 100%.

	V.4.) Capacitatea tehnica 



	Informatia privind capacitatea tehnica

Solicitat  x                         Nesolicitat □
	Se vor completa si prezenta urmatoarele date conform formularelor:

1. Fisa de informatii generale conform formularului B2;

2. Fisa de informatii privind experienta similara (Formular B4), insotita de copie dupa contractul nominalizat, proces – verbal de receptie si recomandarea beneficiarului. Toate acestea (fisa, contractul, procesul – verbal de receptie si recomandarea) trebuie sa fie pentru aceeasi lucrare, specifica categoriei de lucrari supuse procedurii.

3. Recomandarea din partea altor beneficiari/clienti trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte:

· modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul derularii contractului respectiv;

a) daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate;

· neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale de lucrari;

· cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiv a contractantului;

· receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii parametrilor de calitate.

Recomandarea aferenta lucrarii executate pentru beneficiari/clienti din Romania trebuie sa fie vizata de Inspectoratul de Stat in Constructii (copie legalizată).

Cerinta minima pentru experienta similara – un contract executat in ultimii 3 ani, avand ca obiect lucrari de aceeasi natura si complexitate, in valoare de  4400000,00 RON.

Pentru proiectare:

· realizarea si finalizarea in ultimii 3 ani a unui proiect tehnic in valoare de        190 000 RON. Se vor atasa: copie dupa contract, proces verbal de receptie la predarea proiectului, recomandare (copie).
4. Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, lista cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice specifice categoriei de lucrari supuse procedurii (Dotare minima proprie obligatoriu: excavator – minim 3 buc., concasor – 2 buc., incarcator frontal – 3 buc., statie preparare mixturi asfaltice 160 to/h – 1 buc., statie betoane 40 mc/h – 2 buc., statie sortare – 1 buc., autogreder – 1 buc., cilindru compactor – 3 buc., finisor asfalt – 2 buc., buldozer – 3 buc., buldoexcavator – 1 buc., freză 2 buc., instalatie imprastiat emulsie – 1 buc., utilaj batere piloti metalici – 2 buc., autobasculante – 15 buc., autobetoniere – 6 buc.) - formularul 12 H.  
Cerinta obligatorie: Se solicita ca utilajele mai sus – mentionate sa fie in proprietatea ofertantului, iar in acest sens se vor prezenta documente care sa dovedeasca acest lucru (facturi si lista de inventar). 

Pentru proiectare:

· Plotter – 3 buc.
· Calculatoare – 3 buc.
· Imprimanta – 2 buc.
· Soft licentiat pentru proiectare drumuri – 2 buc.
· Statie totala pentru ridicari topo – 1 buc.
Proiectantul trebuie sa faca dovada detinerii, in proprietate sau in chirie, a dotarilor mentionate.
5. Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere (formularul 12 I), care contine informatii privind numarul mediu al personalului angajat, asigurarea cu personalul de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere, precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea contractului si asigurarea lucrarii cu cel putin un responsabil tehnic de executie, atestat in domeniul lucrarii ce urmeaza sa fie executata – se vor prezenta atestatul si legitimatia vizata la zi, precum si CV pentru personalul tehnic responsabil de executie;
Se solicita, de asemenea, ca ofertantul sa dovedeasca ca are la dispozitia sa pentru aceasta lucrare:

· un inginer de drumuri si poduri cu o experienta in domeniu mai mare de 10 ani;
· un manager al sistemelor de management al calitatii;
· un specialist in domeniul calitatii (CQ);
Pentru proiectare:

· un verificator proiecte;
· un inginer proiectant de drumuri si poduri.
6. Dovada existentei laboratoarelor proprii de specialitate autorizate sau prezentarea contractelor de colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile respective, specifice categoriei de lucrari supuse procedurii.

7. Certificatul de calitate ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, SA 8000, Certificat de produs pentru betoane si mixturi asfaltice, Autorizatie de Mediu, valabile la data deschiderii ofertelor (copii legalizate).
Pentru proiectare:

ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, Certificat emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri Romania (copii legalizate); 

8. Prezentarea Manualului Calitatii vizat de persoane autorizate.

9. Prezentare P.C.C.V.I. (program intocmit pentru lucrarea supusa procedurii).
10. Proces – verbal incheiat si inregistrat la  autoritatea contractanta privind efectuarea vizitei in teren (original sau copie legalizata).
11. Certificat emis de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri Romania (copie legalizată).

12. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani (formular 12 F).

13. Grafic de executie fizic, corelat cu personalul si utilajele aferente fiecarei categorii de lucrari, conform operatiilor tehnologice cuprinse in P.C.C.V.I., care trebuie sa corespunda cu normativele, STAS-urile si legislatia in vigoare pentru lucrari de drumuri.

	Informatii privind subcontractanti 

Solicitat  x                         Nesolicitat □
	Se va prezenta formularul: Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora si lista cuprinzand subcontractantii, formularul 12 G, insotita de acordurile de subcontractare. Subcontractantii vor prezenta documentele solicitate la Situatia personala a candidatului/ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), Situatia economico – financiara, precum si toate documentele solicitate la punctele: „Pentru proiectare”.

	Informatii privind asociatii

Solicitat  x                         Nesolicitat □
	Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa-si legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
In cazul asociatilor se vor prezenta acordurile de asociere semnate de parti.
In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare asocierea trebuie legalizata pana la data incheierii contractului.
In cazul in care oferta este depusa de o asociatie, fiecare asociat va trebui sa indeplineasca conditiile privind Situatia personala a ofertantului si Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare), in conformitate cu Contractul de asociere, din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o va indeplini asociatii si toate amanuntele necesare pentru evaluarea ofertelor.

Situatia economico – financiara si Capacitatea tehnica si personala vor fi evaluate pentru ofertantii asociati in functie de modul in care vor fi folosite resursele tehnice si umane de care dispun impreuna, raportat la Acordul de asociere.

	V.5. Propunerea financiara

	
	Se vor completa:

· formularul de oferta (formular 10 C);

· anexa la formularul de oferta;

· formularele: F1, F2, F3, C6 (consumurile de resurse de materiale), C7 (consumurile cu mana de lucru), C8 (orele de functionare a utilajelor), C9 (consumurile privind transportul).
· grafic vizic si valoric (Formular C1).

· Contract de executie insusit semnat si stampilat.

Nu se accepta oferte alternative.


Documentele solicitate la  capitolul V sunt obligatorii si nu pot fi completate ulterior. Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate duce la incadrarea ofertei ca fiind inacceptabila.

VI. PREZENTAREA OFERTEI 

	VI.1)  Limba de redactare a ofertei 
	Limba romana

	VI.2)  Perioada de valabilitate a ofertei
	Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.

	VI. 3) Cuantumul garantiei de participare
	1. Cuantumul garantiei de participare :

36 000 RON.
2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este de 60 de zile de la data limita pentru depunerea ofertelor.

3. Modul de constituire a garantiei pentru participare:

- scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante – formular nr. 11;

- ordin de plata vizat de banca.

Dovada constituirii garantiei de participare pentru oferta depusa se va prezenta cel mai tarziu la deschiderea ofertelor, in original.

Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducere de 50% a garantiei de participare pe baza unei declaratii pe propria raspundere in conformitate cu legislatia in vigoare.

	VI.4) Modul de prezentare a documentelor de calificare
	Se vor depune toate documentele solicitate la Capitolul V.1), V.2), V.3).

	VI.5) Modul de prezentare a propunerii tehnice
	La intocmirea propunerii tehnice se va tine cont de:

· proiectul tehnic cu listele de cantitati si planurile de executie;

· prevederile Documentatiei de atribuire;

· procedurile tehnice de executie.

Se vor depune toate documentele solicitate la Capitolul V.4)
Ofertantul are obligatia de a face dovada conformitatii produselor/lucrarilor/serviciilor care urmeaza sa fie atribuite cu cerintele prevazute in Caietul de sarcini ce trebuie respectat in totalitate.

	VI.6) Modul de prezentare a propunerii financiare
	Se vor prezenta documentele solicitate la Capitolul V.5.

	VI.7) Modul de prezentare a ofertei

 
	Adresa la care se va depune oferta:

Sediul Primariei comunei Surani,situat in comuna Surani,sat Surani, judetul Prahova.

Data limita pentru depunerea ofertei:

10 iulie 2009,ora 11:30.
Numar de exemplare:

· in original – un exemplar;

· in copie – un exemplar.

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc in original si o copie de pe acesta, in plicuri separate. In eventualitatea unei discrepante dintre original si copie, va prevala originalul. Modul de prezentare a ofertei:

Ofertantul va prezenta in plic nesigilat:

· scrisoarea de inaintare – original – formular nr. 2 A;

· dovada constituirii garantiei de participare, original;

· imputernicire, original – formular nr. C;

· copie carte de identitate a imputernicitului;

Si in plicuri marcate, inchise si sigilate, cu stampila societatii:
· documente de calificare;

· propunere tehnica;

· propunere financiara.
Ofertantul va introduce documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, toate in original, fiecare in cate un plic sigilat. In acelasi mod se va proceda si cu copiile dupa documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara, obtinandu-se alte doua plicuri. Plicurile cu documentele originale se introduc intr-un alt plic pe care se va preciza ORIGINAL. La fel se procedeaza si cu plicurile cu documentele in copie, pe care se va preciza COPIE. Cele doua plicuri se vor introduce intr-un plic exterior, netransparent si inchis / lipit corespunzator.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care aceasta este declarata intarziata.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat astfel:

· adresa autoritatii contractante;

· titlul – oferta pentru procedura de licitatie din data de 10 iulie 2009.

· metiunea: „A nu se deschide inainte de data  10 iulie 2009, ora 12:00.”

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor mentionate anterior, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate in caz de ratacire a ofertei.

Orice ofertant care a obtinut un exemplar din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are dreptul de a solicita, in scris, clarificari privind elemetele cuprinse in aceasta. Solicitarile se transmit la sediul organizatorului la fax 0244416020.   

	VI.8) Deschiderea ofertelor 
	Data, ora si locul deschiderii ofertelor:

.10 iulie 2009, ora 12:00.

Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autoritatii contractante. 


VII. CRITERII DE ATRIBUIRE 
	VII.1) Pretul cel mai scazut                                       □   

	VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica       x

	Criterii:

	Pretul ofertei
	55%

	Durata de executie a lucrarii in functie de procedurile tehnice
	15%

	Durata de executie a proiectului tehnic
	20%

	Asigurarea calitatii
	10%

	TOTAL
	100%


1. Punctajul pentru factorul de evaluare „pretul ofertei” se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului respectiv;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda punctajul astfel:

Pn = (pret minim/pretn) x punctajul maxim alocat

Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile ofertate conform proiectului tehnic si a listelor de cantitati.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de executie a lucrarii in functie procedurile tehnice” se va acorda astfel:

a) Oferta cu durata de executie a lucrarii egala cu 12 luni =15 puncte,

b) Restul ofertelor vor fi punctate prin regula de 3 simpla.

3. Punctajul pentru factorul de evaluare „durata de executie a proiectului tehnic” se va acorda astfel:

a) Oferta cu durata de executie a proiectului tehnic cea mai mare = 0 puncte,

b) Oferta cu durata de executie a proiectului tehnic cea mai mica va primi = 20 puncte,

c) Restul ofertelor vor fi punctate prin regula de 3 simpla.

4. Punctajul pentru factorul de evaluare „asigurarea calitatii” se va acorda astfel:

a) Certificat ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, SA 8000, Certificat de conformitate pentru produse, Autorizatie de Mediu – 10 puncte

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI/ ÎNCHEIEREA ACORDULUI-CADRU

	VIII.1. Ajustarea preţului contractului 

DA  (         NU   x

	VIII.2.  Garanţia de bună execuţie a contractului
DA   x         NU (
	Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului: 5 % din pretul contractului, fara TVA 

Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie a contractului :
-    prin reţineri succesive din sumele datorate pentru plata facturilor rezultate ca urmare a situaţiilor de lucrări prezentate şi acceptate la plată de autoritatea contractanta. In acest caz contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma iniţiala care se depune de către contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de  0,5% din  preţul   contractului. Pe   parcursul   indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmează sa alimenteze acest cont  prin   reţineri   succesive   din  sumele  datorate   si   cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanţie de buna execuţie. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinaţia lui. Contul astfel deschis este purtător de dobânda in favoarea contractantului.
Modul de restituire a garanţiei de bună execuţie : 

- 70 %  - în termen de 14 zile de la data încheierii procesului -verbal de recepţie Ia terminarea lucrării, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim ; 

- restul de 30 % din valoarea garanţiei, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului - verbal de recepţie finală.

Notă întreprinderile mici şi mijlocit beneficiază de reducere de 50% a garanţiei de bună execuţie pe baza unei declaraţii pe propria răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Executantul are obligaţia de a-şi deschide cont de garanţie în 30 zile de la data încheierii contractului, într-o bancă agreată de ambele părţi şi să-l transmită achizitorului înainte ca acesta să depună prima situaţie de lucrări.
Perioada de valabilitate a garantiei de buna executie este cel putin egala cu durata contractului.

	Proces verbal de deschidere a ofertelor
	Şedinţa de deschidere a ofertelor se finalizează printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de experţii cooptaţi şi de reprezentanţii operatorilor economiei, în care se consemnează modul de desfăşurare a şedinţei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecărei oferte. Comisia de evaluare are obligaţia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanţi la piocedura de atribuire, indiferent dacă aceştia au fost sau nu prezenţi Ia şedinţa de deschidere, Orice decizie cu privire la calificarea/selecţia fertanţilor/candidaţilor sau, după caz, cu privim la evaluarea ofertelor se adoptă de către comisia de evaluare în cadrul unor şedinţe ulterioare şedinţei de deschidere a ofertelor.

	Oferta inacceptabila/Oferta neconforma
	In conformitate cu HG. 925/2006, Ari 36 alin (l)si (2), comisia de evaluare poate considera ofertele; inacceptabile sau neconforme. Ofertele care nu se încadrează in nici una din situaţiile Art 3 6 alin (1) sau (2), sunt considerate oferte admisibile. Oferta câştigătoare se stabileşte numai dintre ofertele admisibile.

	Contractul de achiziţie publica
	Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul de achiziţie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare pe baza propunerilor tehnice şi financiare cuprinse în respectiva ofertă. Oferta câştigătoare, stabilită de comisia de evaluare, va fi oferta cu cel mai mare punctaj. Contractul   se   va   încheia   cu   ofertantul   câştigător,   la   sediul autorităţii contractante. Ofertanţii vor fi de acord cu termenii contractuali din modelul de contract prezentat în formularul anexat care face parte integrantă din documentaţia de atribuire, contract care va fi însuşit - semnat şi ştampilat.

	Preţul contractului
	NU        SE        ADMITE        ACTUALIZAREA        PREŢULUI CONTRACTULUI. PREŢUL ESTE FERM PE TOATĂ DURATA DE EXECUŢIE A CONTRACTULUI

	
	Stabilirea ofertei câştigătoare 

DIN PREZENTA DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE, OFERTA CÂŞTIGĂTOARE, STABILITĂ DE CĂTRE COMISIA DE EVALUARE, VA FI OFERTA CU CEL MAI MARE PUNCTAJ. In   situaţia   în   care   ofertele   cele   mai   avantajoase   depăşesc capacităţile financiare ale autorităţii contractante (sumele alocate), aceasta este in drept sa anuleze licitaţia.

	

	Respingerea ofertelor
	Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor. 

- In cadrul şedinţei de deschidere nu este permisă RESPINGEREA NICIUNEI OFERTE, cu excepţia celor care se încadrează în una dintre următoarele situaţii: 

a) au fost depuse după data şi ora limită de depunere sau la o alia adresă decât cele stabilite în anunţul de participare; 

b) nu sunt însoţite de garanţia de participare astfel cum a fost solicitată în documentaţia de atribuire. IN ACESTE CAZURI OFERTA DE CONSIDERA INACCEPTABILĂ ŞI SE RETURNEAZĂ NEDESCHISĂ OFERTANTULUI.


ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
	Incheierea contractului
	Contractul  se  va  încheia  cu   ofertantul   câştigător,  la  sediul autorităţii contractante. Ofertanţii vor fi de acord cu termenii contractuali din modelul de contract prezentat în formularul anexat care face parte integrantă din documentaţia de atribuire, contract care va fi însuşit - semnat şi ştampilat.

	Preţul contractului
	Pe toată durata de derulare a ale contractului NU se admite actualizarea preţului (fără T.V.A.), declarat de ofertant în propunerea financiară, acesta fiind ferm pe toată durata de execuţie a contractului.


FORMULARE

                                                                                                   Formular  2A

OFERTANT

…………………………………

( denumire / nume )






Nr. 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE


Către: …………………………………

 Ca urmare a anunţului/invitaţiei de participare apărut în SEAP din ……..……….  (zi/lună/an), Privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie de…………... noi …………………………………. (denumirea numele ofertantului) vă transmitem alăturat, următoarele:

1. Documentul ……………….. (tipul, seria/ nr. , emitentul) privind garanţia pentru participare în cuantumul şi în forma stabilite de dumneavoastră prin documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei; 

2. Plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, în original şi într-un nr. de o copie:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta;

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele  dumneavoastră.  


Data completării ………………..










Cu stimă,










Ofertant









…………………………….









    (semnătura autorizată)

                 BANCA                                                                               Formular nr.11

    ___________________

               (denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

Catre ___________________________________________

                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________,

             




                  (denumirea contractului de achizitie publica)

noi_________________________,avand sediul inregistrat la _________________,

           (denumirea bancii)                                                                                                      (adresa bancii)

ne obligam fata de __________________________________________ sa platim 

                                                                   (denumirea autoritatii contractante)

suma de _______________________________, la prima sa cerere scrisa si fara ca 



   (in litere si in cifre)

aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul _________________________ si-a retras oferta in perioada de 

                                                (denumirea/numele)

valabilitate a acesteia;

    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________________________

                                                                                                   (denumirea/numele)

nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ___________________________

                                                                                                     (denumirea/numele)

a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ______________________.

Parafata de Banca _______________ in ziua ____ luna ____ anul _____

          (semnatura autorizata)

Formular 12 A

CANDIDATUL/OFERTANTUL

  ____________________

      (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ______________________________, 

                                                                                                (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante __________________________________________ cu privire la orice aspect

                                              (denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .

                                                                                               (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completarii ......................

Candidat/ofertant,

_________________

(semnatura autorizata)

Formular 12 B
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE 

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

Subsemnatul(a).................................................. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridică], în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de ......................... [ se menţionează procedura] pentru achizitia de ........................................................................... [se inserează, după caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV], la data de .............. [se inserează data], organizată de ................................................ [se inserează numele autorităţii contractante],

declar pe proprie răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu  fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care este stabilit până la data solicitată.................

d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.


  







Operator economic,





                            













          …………………………
              
                                                                                                (semnatura autorizată )
    









Formular nr. 12C

        Operator economic

    _________________________

        (denumirea/numele)

DECLARATIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ............... (se mentioneaza procedura), avand ca obiect ................. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de ....... (zi/luna/an), organizata de ....................... (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

    [ ] in nume propriu;

    [ ] ca asociat in cadrul asociatiei ..............................;

    [ ] ca subcontractant al .........................................;

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

    2. Subsemnatul declar ca:

    [ ] nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

    [ ] sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

    (Se bifeaza optiunea corespunzatoare)

    3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

    4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

    5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ................ (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

                                               Operator economic,

                                            ........................

                                             (semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                                 Formularul B 2                                                                                                                                           

  _____________________

     (denumirea/numele)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumirea/numele:

2. Codul fiscal:

3. Adresa sediului central:

4. Telefon:

Fax:

E-mail:

5.Certificatul de inmatriculare/inregistrare _______________________________

                                                                 (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)

6.Obiectul de activitate, pe domenii: ____________________________________

 



                   (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7.Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_____________________                                                                                                           (adrese complete, telefon/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

________________________________________________________________________

                                            Cifra de afaceri anuala                           Cifra de afaceri anuala

                 Anul                           la 31 decembrie                                       la 31 decembrie

                                                       (mii lei)                                                (echivalent euro)

_________________________________________________________________________

 1.

_________________________________________________________________________

 2.

_________________________________________________________________________

 3.

_________________________________________________________________________

 Media anuala:

_________________________________________________________________________

Candidat/ofertant,

 ______________

(semnatura autorizata)

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                               FORMULAR  B3
  _____________________

     (denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ*)

1. Denumirea si obiectul contractului: ______________________

Numarul si data contractului: _________________________________

2.Denumirea/numele beneficiarului/clientului: ______________________

Adresa beneficiarului/clientului: _________________________________

 
Tara: ____________________.

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

|_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

 _

|_| contractant asociat

 _

|_| subcontractant

4. Valoarea contractului:

exprimata in

exprimata

moneda in care
in echivalent

s-a incheiat

euro

contractul

a) initiala (la data semnarii contractului):
 _________            ___________


b) finala (la data finalizarii contractului):
_________             ___________

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare: ___________________________.

6. Gama de servicii prestate in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara_________

Candidat/ofertant,

_______________

(semnatura autorizata)

 *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv

OPERATOR ECONOMIC                                                                          FORMULAR 12 F
_____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LUCRĂRI EXECUTATE  ÎN ULTIMII 5 ANI


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .........................................................................................                              

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................................................... cu privire la orice aspect tehnic si financiar

  (denumirea si adresa autoritaţii contractante)    

in legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………………………………

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)
Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

	Nr. Crt.


	Obiectul contractului


	Codul CPV
	Denumirea/numele beneficiarului/clientului

Adresa
	Calitatea furnizorului *) 
	Preţul total al contractului 
	Procent îndeplinit de furnizor

%
	Cantitatea (U.M.)
	Perioada de derulare a contractului **)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	877

	1


	
	
	
	
	
	
	
	

	2


	
	
	
	
	
	
	
	

	.....


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

















Operator economic,
















......................
















(semnatura autorizată)

________
*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

                                                    Formular 12 I

OPERATOR ECONOMIC                                                                         

……………………………

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai.......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi                                              

             (denumirea şi adresa autorităţii contractante)

financiar în legatură cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ……………………………..

                                                                                                 


              (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

	
	Anul 1
	Anul2
	Anul 3

	Personal angajat
	
	
	

	Din care personal de conducere
	
	
	


Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

    Data completării ....................


   








Operator economic,









                    ………… ……………….









                     (semnatura autorizată )

CANDIDATUL/OFERTANTUL                                                           FORMULAR 12 H
  _____________________

          (denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al declar pe propria raspundere, ___________________________________________________________________, 



(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)

sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante _________________________________________________ cu privire 

                                   (denumirea si adresa autoritatii contractante)

la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de ___________________________________________________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)









     












   Ofertant,





                            









   



  ………… ……………….

                                                                       













      (semnatura autorizata )

LISTA

cuprinzând cantitătile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

	Nr.crt.
	Denumire utilaj/echipament/instalaţie
	U.M.
	Cantitate
	Forma de deţinere

	
	
	
	
	Proprietate
	În chirie

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	










     








Operator economic,




                            









     …….........……………….

                                                                       









           (semnatura autorizată )

     OFERTANTUL                                                                                                   Formular 10 C

__________________

 (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

     (denumirea autorităţtii contractante şi adresa completă)

    Domnilor,

    1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului   ______________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile si        (denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________

  (denumirea lucrarii)

pentru suma de ( conform anexa I)  lei, reprezentand ___________________ euro,

              (suma în litere si în cifre)                              (suma în litere si în cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata în valoare de ______________________ lei.

                                                                                  (suma în litere si în cifre)

    2. Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa începem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de începere si sa terminam lucrarile în conformitate cu graficul de executie anexat în _________________________   luni calendaristice.

 (perioada în litere si în cifre)                               

    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de_____ zile, respectiv pana la data de  ______________________________________   si ea va ramane

                             (durata în litere si în cifre)(ziua/luna/anul)  

 obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

    4. Pana la încheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant între noi.

    5. Alaturi de oferta de baza:

     |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate într-un formular de oferta separat, marcat în mod clar "alternativa";

     |_|  nu depunem oferta alternativa.       (se bifeaza optiunea corespunzatoare)

    6. Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie în conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

    7. Întelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____________________, legal autorizat sa semnez

                        (semnatura)

oferta pentru si in numele ____________________________________.

                                                       (denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTĂ

    1. Valoarea maxima a lucrarilor
            _________
(% din pretul total ofertat)

        executate de subcontractanti

    2. Garantia de buna executie va

       fi constituita sub forma:
                        _________
 

       in cuantum de:


            _________
     (% din pretul total ofertat)

    3. Perioada de garantie de buna

        executie



            _________
luni calendaristice

    4. Perioada de mobilizare

        (durata de la data primirii ordinului de incepere 

        a lucrarilor pana la data inceperii executiei)       _________
zile calendaristice

    5. Termenul pentru emiterea

        ordinului de incepere a lucrarilor (de la data

        semnarii contractului)


_________
zile calendaristice

    6. Penalizari pentru intarzieri

_________
(% din valoarea care trebuia

        la termene intermediare şi                                                 sa fie realizata)

        la termenul final de executie

    7. Limita maxima a penalizarilor
            _________
(% din pretul total ofertat)

    8. Limita minima a asigurarilor
            _________
(% din pretul total ofertat)

    9. Perioada medie de remediere

        a defectelor
                                    _________
zile calendaristice

   10. Limita maxima a retinerilor din situatiile 

        de plata lunare (garantii,  avansuri etc.)
_________
(% din situatiile de plata

            lunare)

OFERTANT,

..........................

(semnatura autorizata)

Formular 12 G
OPERATOR ECONOMIC
  _____________________

     (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA 


Subsemnatul, reprezentant împuternicit al......................................................................................................., declar pe propria răspundere, sub

    (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului) 

sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.


Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în

(denumirea şi adresa autoritaţii contractante)   

legătura cu activitatea noastră.


Prezenta declaraţie este valabilă până la data de …………………………………………………….....................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)









 
  








Operator,




                               ………… ……………….

                                                                             (semnatura autorizată )








	Nr. Crt.
	Denumire subcontractant
	Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante
	Acord subcontractor cu specimen de semnatură

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


    Operator economic,

   ...............................

(semnatura autorizată)

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTARE

nr………./…………


La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ____________________________ şi ________________________ privind executia_           (denumire autoritare contractanta)        (denumire subcontractant)
_______________________________la “______________________________________”.

         (denumire contract)                                               (lucrari,produse,servicii)

1. Parti contractante:


Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in ___________

____________________, reprezentata prin __________________ Director General si

          (adresa,tel.,fax)                                                     

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

Si S.C.________________________ cu sediul in_________________________________,                                                                                                                                                              

                                                                                             (adresa,tel.,fax)                                                     

reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

        (lucrari,produse,servicii)

· ____________________

· ____________________.

Art.2. Valoarea  ___________________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.

                           (lucrari,produse,servicii)

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

- lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general                                                                                                                               a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate

                                                                                     (lucrari,produse,servicii)

in perioada respectiva.

- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______

           (lucrarilor, produselor, serviciilor)

____________________________ de catre beneficiarul __________________________

 (lucrarilor, produselor, serviciilor)                                  (denumire autoritare contractanta)

Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu 

                                            (lucrarilor, produselor, serviciilor)

contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ____________________________.

                                                (lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a    ____________________________

                                                                                          (lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ___________________________ nerealizata la termen.

                                   (lucrarilor, produselor, serviciilor)


Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________.

                                                                                      (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.


Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

                      _______________                                                 ______________

                        (contractant)                                                         (subcontractant)

ACORD DE ASOCIERE
AUTORITĂŢI CONTRACTANTE

Conform ____________________________________________________________.




                         (incadrarea legala)

Noi, parti semnatare: S.C. _______________________




 S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achizitie publica  “ ___________

__________________________________________________________________”.

                                                                 (denumire obiect contract)

Activitati contractuale ce se vor realize in comun:

1. ___________________________________

2.____________________________________

… ___________________________________

Contributia financiara a fiecarei parti la realizarea sarcinilor contractului de achizitie publica comun:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Conditiile de administrare si conducere a asociatiei:

· liderul asociatiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeste 

instructiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.

Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice desfasurate:

· conform procentelor de participare a fiecarei parti la activitatea de realizare a

sarcinilor convenite de comun acord.

Cauzele incetarii asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii:

· incetarea asociatiei in cazul denuntarii unilaterale a unui asociat  a contractului 

de asociere;

· modul de impartire a rezultatelor lichidarii este conform procentului de 

participare a fiecarei parti pana la data incetarii asociatiei.

Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achizitie publica preluate de fiecare asociat pentru executie obiectivului supus licitatiei:

_______ % S.C. ___________________________

_______ % S.C. ___________________________

Liderul asociatiei:

S.C. ______________________

(denumire autoritate contractantă )
Alte clauze: __________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Data completarii:





LIDERUL ASOCIATIEI,

______________





__________________

ASOCIAT,

___________________

Nr. ________ / _____       

SOLICITARI  DE  CLARIFICARI

Catre,

S.C. ___________________________________ 




(denumire ofertant)

Referitor la ________________________ pentru atribuirea contractului de

(tip procedura)

achizitie publica ______________________________________________________

___________________________________– COD CPSA/CPV ________________, va adresam urmatoarea solicitare de clarificari cu privire la:

1. ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

  2.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

  3.____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.
Fata de cele de mai sus, va rugam sa ne prezentati raspunsul dumneavoastra 

pana la data de ________________ ora _________.

Cu consideratie, 








PRESEDINTE COMISIE DE EVALUARE

……………………………….

(nume si semnatura )
 FORMULARUL C

                                                      ÎMPUTERNICIRE

Noi/eu ……………………..(denumirea/numele     completă/complet  a ofertantului)……………………………………………………………………….având sediul  social /domiciliu în ( adresa completă)……………………………..

telefon…………………………..fax……………………………………………..

reprezentată prin ( nume,prenume,funcţie) – dacă este cazul…………………….

ÎMPUTERNICIM

Prin prezenta pe dl./d-na. …………………………………………………………

domiciliat(ă) în (adresa completă)………………………………………………..

care se legitimează cu B.I. ( C.I.) seria ………………, nr. ……………………..

emis de ………………………………….la data de……………………………..

sau cu paşaport seria………..,nr…………………….., emis de ………………...

la data de ……………………………….

SĂ PARTICIPE ÎN NUMELE NOSTRU ŞI PENTRU NOI
la procedura privind atribuirea contractului de achiziţie organizată de  
                                                             Data………………………

                                                              …………………………………

                                                            Semnăturile autorizate şi ştampila

    BENEFICIARUL/CLIENTUL


        


           FORMULAR B6

……………………………….


  



    denumirea, adresa, telefonul     



                                            

RECOMANDARE


În legătură cu participarea……………………………………………………………………..cu sediul în…………………………………….str………………………………..nr………….la procedura de atruibuire a contractului de achiziţie publică, ca urmare a colaborării unor contracte de lucrări, suntemîn măsură de a face cunoscute următoarele : 


Numita societate a derulat cu firma de construcţii mai sus menţionată următoarele lucrări:

Denumirea               Contract
          Data începerii        Data terminării              Observaţii

Lucrării                      nr/data                     lucrărilor                  lucrărilor

……………..        ……………             …………………       …………………            ……………….

Apreciem calificativul lucrărilor executate din punct de vedere al calităţii, ca fiind :

FOARTE BUN          BUN                   SATISFĂCĂTOR     NESATISFĂCĂTOR

În cursul desfăşurării lucrărilor de execuţie au fost înregistrate :

Neconformităţi care au condus la refaceri parţiale sau totale de

Lucrări







  Total                    Observaţii









din care :               şi precizări









rezolvat









……….                  ……………

Caz de accident tehnic produs din vina exclusivă a 

contractorului, datorită încălcării normelor tehnice şi a

legislaţiei în vigoare privind calitatea lucrărilor

……………………………………………………

…………..amânate datorită nerespectării parametrilor                La terminarea lucrărilor

de calitate                                                                                     şi/sau la recepţia finală

Recepţii respinse datorită nerespectării  parametrilor                  La terminarea lucrărilor

de calitate                                                                                     şi/sau la recepţia finală

Alte precizări……………………………………………

Prezentul document are caracter de recomandare şi este eliberat pe baza datelor înregistrate în cadrul unităţii noastre.

CONDUCĂTORUL BENEFICIARULUI/CLIENTULUI,

………………………………………………………..

                          (semnătura)

BANCA                                                                

 Formular nr.11 bis
    ___________________
               (denumirea)

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

Catre ___________________________________________
                              (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Cu privire la contractul de achizitie publica ________________________________,

                                                                                                                                  (denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .
In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____
          (semnatura autorizata)

FORMULAR C1

         ____________________

            (denumirea/numele)

GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

	Nr.crt.
	Grupa de obiecte/denumirea obiectului
	Anul I
	         ...
	Anul n

	
	
	Luna

	
	
	1
	2
	3
	...
	n

	1.
	Organizare de santier
	
	
	
	
	

	2.

3.

....
	Obiect 01

Categoria de lucrari:

__________________

__________________

Obiect 02

Categoria de lucrari:

__________________

__________________

Obiect ....

Categoria de lucrari:

__________________

__________________
	
	
	
	
	


CONTRACT DE LUCRĂRI (MODEL)

 ANEXA Nr. 3a
la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru
aprobarea conditiilor contractuale generale si
speciale la incheierea contractelor de lucrari 


  

    FORMA SCURTA DE CONTRACT
___________________________ 


  

    Prima Editie 1999 

    ISBN 2-88432-024-5 

    

Acord Contractual

Beneficiarul ___________________________________________________ avand sediul in

________________________________________________________________________________

Antreprenorul __________________________________________________ avand sediul in

________________________________________________________________________________

Beneficiarul doreste executarea Lucrarii denumita  _____________________________

________________________________________________________________________________

OFERTA

Antreprenorul a examinat documentele specificate in Anexa care sunt parte

acestui Contract si se ofera sa execute Lucrarile conform prevederilor

Contractului pentru valoarea de ___________________________________ (in cuvinte)

___________________________________ (in cifre) (_______________________________)

sau orice alta valoare stabilita conform Contractului.

Aceasta oferta, din care Antreprenorul a transmis doua exemplare originale

semnate, poate fi acceptata de catre Beneficiar prin semnare sau returnarea unui

exemplar original al acestui document Antreprenorului inainte de data de

_______________________________________________________________________________.

Antreprenorul intelege ca Beneficiarul nu este obligat sa accepte oferta cu cea

mai mica valoare sau oricare dintre oferte primita pentru Lucrari.

Semnatura: ___________________           Data: _________________________________

Numele: ______________________           Autorizat sa semneze din partea (numele

                                         antreprenorului): _____________________

Functia:______________________           _______________________________________

ACCEPTAREA

Beneficiarul, prin semnatura de mai jos, a acceptat oferta Antreprenorului si

este de acord cu faptul ca, pentru executia Lucrarilor de catre Antreprenor, va

plati Antreprenorul in conformitate cu prevederile Contractului. Acest Contract

intra in vigoare la data la care Antreprenorul primeste un original al acestui

document semnat de catre Beneficiar.

Semnatura: ___________________           Data: _________________________________

Numele: ______________________           Autorizat sa semneze din partea (numele

                                         beneficiarului): ______________________

Functia:______________________           _______________________________________

   ANEXĂ
  
    Aceasta Anexa este parte a Contractului. 

    [Nota: cu exceptia articolelor pentru care au fost inserate cerintele Beneficiarului, Antreprenorul va completa urmatoarele informatii inainte de data transmiterii ofertei sale.] 

    

Articolul ___________________________________   Sub-clauza    Data ______________________

Documentele care sunt parte a

Contractului, specificate in ordinea

importantei ..................................  1.1.1

Documentul (se sterge daca nu este aplicabil)                  Identificarea documentului

(a) Acordul Contractual ......................                ___________________________

(b) Conditiile Speciale ......................                ___________________________

(c) Conditiile Generale ......................                ___________________________

(d) Specificatiile ...........................                ___________________________

(e) Plansele .................................                ___________________________

(f) Proiectul pe care Antreprenorul

    a fundamentat oferta .....................                ___________________________

(g) Listele de cantitati .....................                ___________________________

(h) ..........................................                ___________________________

(i) ..........................................                ___________________________

Durata de executie ...........................  1.1.9......   ______________________ zile

Legea Contractului ...........................  1.4........   Legea Tarii*) _____________

                                                              ___________________________

Limba ........................................  1.5........   ___________________________

Punerea in posesie a Santierului .............  2.1........   La Data Inceperii Executiei

                                                              Lucrarilor ________________

Persoana autorizata ..........................  3.1........   ___________________________

Numele si adresele reprezentantului

Beneficiarului (daca este cunoscut)             3.2........   ___________________________

                                                              ___________________________

Garantia de buna executie (daca exista):

Valoare ......................................  4.4........   ___________________________

Forma ........................................  4.4........   _________________ (detalii)

Cerinte pentru proiectul

Antreprenorului (daca exista) ................  5.1........   Specificatie Clauza nr. ___

                                                              ___________________________

Programul:

   Timpul de transmitere .....................  7.2........   In termen de 14 zile de la

                                                              Data Inceperii Lucrarilor

   Formatul programului ......................  7.2........   ___________________________

                                                              ___________________________

Suma platibila pentru nerespectarea

Duratei de Executie ..........................  7.4........   ________________ pe zi pana

                                                              la maxim 10% din valoarea

                                                              specificata in Acordul

                                                              Contractual.

Perioada de notificare a

defectiunilor ................................  9.1&11.5      365 zile*) calculate de

                                                              la data mentionata in

                                                              instiintarea prevazuta la

                                                              Sub-clauza 8.2

Procedura de modificare

Preturile din Listele de Lucrari

in regie .....................................  10.2.......   ___________________________

                                                              __________________(detalii)

Evaluarea Lucrarilor*)

  Suma forfetara .............................  11.1.......   __________________(detalii)

  Suma forfetara cu grafic de plati ..........  11.1.......   __________________(detalii)

  Suma forfetara cu liste de cantitati .......  11.1.......   __________________(detalii)

  Remasurare pe baza listelor de cantitati

  din oferta .................................  11.1.......   __________________(detalii)

  Costuri rambursabile .......................  11.1.......   __________________(detalii)

Procentajul valorii Materialelor si

Echipamentelor ...............................  11.2......    Materiale ____________80%*)

                                                              Echipamente __________90%*)

Procentul de retinere ........................  11.3......    _________________________5%

Moneda de plata ..............................  11.7......    ___________________________

Rata dobanzii ................................  11.8......    ____________________% pe an

Asigurari ....................................  14.1

-----------------------------------------------------------------------------------------

Tipul de asigurare*)              Valoarea asigurata*)                     Excluderi*)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lucrari, Materiale                Suma specificata

Echipamente si onorarii           in Acord plus 15%                    __________________

Utilajele                         Cost total de inlocuire              __________________

Antreprenorului

Vatamarea corporala si

Prejudicii aduse

proprietatii tertilor             _______________________              __________________

Muncitorii                        _______________________              __________________

Alte asigurari*)                  _______________________              __________________

---------------------------------------------------------------------------------------------

Arbitrajul

  Reguli .....................................  15.3....... Reguli de Arbitraj UNCITRAL*)

                                                            ___________________ (detalii)

  Autoritatea de numire ......................  15.3....... Presedintele FIDIC sau

                                                            reprezentantul sau*)

                                                            ___________________ (detalii)

  Locul Arbitrajului .........................  15.3....... Tara*) ______________________

    

   *) Beneficiarul modifica dupa cum este cazul 


  

    Conditii Generale
    Prevederi Generale 


  

   1.1. Definitii 

    In Contractul definit in cele ce urmeaza, cuvintele si expresiile definite vor avea urmatoarele semnificatii, cu exceptia cazurilor in care contextul cere altfel: 

    Contractul 

   1.1.1. "Contract" inseamna Acordul Contractual si celelalte documente enumerate in Anexa. 

   1.1.2. "Specificatie" inseamna documentul mentionat in Anexa, care include Cerintele Beneficiarului referitoare la proiectul care urmeaza a fi elaborat de catre Antreprenor, daca exista, precum si orice Modificare adusa acestui document. 

   1.1.3. "Planse" inseamna plansele Beneficiarului, referitoare la Lucrari, asa cum sunt enumerate in Anexa, precum si orice Modificare adusa acestor Planse. 

    Persoane 

   1.1.4. "Beneficiar" inseamna persoana numita in Acordul Contractual si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul Antreprenorului). 

   1.1.5. "Antreprenor" inseamna persoana numita in Acordul Contractual si succesorii legali ai acesteia, precum si orice imputernicit (cu conditia sa existe acordul Beneficiarului). 

   1.1.6. "Parte" inseamna Beneficiarul sau Antreprenorul. 

    Datele, Termenele si Perioadele 

   1.1.7. "Data de Incepere a Lucrarilor" inseamna data situata la 14 zile dupa data la care Acordul Contractual intra in vigoare, sau orice alta data convenita de catre Parti. 

   1.1.8. "Zi" inseamna zi calendaristica. 

   1.1.9. "Durata de Executie" inseamna durata de realizare a Lucrarilor mentionata in Anexa (sau prelungita conform Sub-Clauzei 7.3), calculata de la Data de Incepere a Lucrarilor. 

    Moneda si Plati 

   1.1.10. "Cost" inseamna toate cheltuielile facute (sau care urmeaza sa fie facute) in mod corespunzator de catre Antreprenor, indiferent daca sunt facute pe sau in afara Santierului, inclusiv cheltuielile indirecte sau costuri similare, dar care nu includ profitul. 

    Alte Definitii 

   1.1.11. "Utilajele Antreprenorului" inseamna toate, aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei Lucrarilor, dar care nu includ Materialele sau Echipamentele. 

   1.1.12. "Tara" inseamna tara in care este amplasat Santierul. 

   1.1.13. "Riscurile Beneficiarului" inseamna acele responsabilitati enumerate in Sub-Clauza 6.1. 

   1.1.14. "Forta Majora" inseamna un eveniment sau o circumstanta exceptionale care nu poate fi controlata de catre una din Parti, pe care Partea nu ar fi putut sa o prevada in mod rezonabil inainte de semnarea Contractului, care, odata aparuta, nu a putut fi evitata sau depasita in mod rezonabil de catre acea Parte, si care nu poate fi atribuita celeilalte Parti. 

   1.1.15. "Materiale" inseamna produse de orice tip (altele decat Echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente. 

   1.1.16. "Echipamente" inseamna masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente. 

   1.1.17. "Santier" inseamna locurile puse la dispozitie de catre Beneficiar unde urmeaza a fi executate Lucrarile precum si oricare alte locuri prevazute in Contract ca fiind parti componente ale Santierului. 

   1.1.18. "Modificare" inseamna o schimbare adusa Specificatiilor si/sau Planselor (daca exista) dispusa de catre Beneficiar potrivit prevederilor Sub-Clauzei 10.1. 

   1.1.19. "Lucrari" inseamna toate lucrarile si proiectele (daca exista) care urmeaza sa fie realizate de catre Antreprenor, incluzand lucrarile temporare, precum si orice Modificare a acestora. 

   1.2. Interpretari 

    Cuvintele referitoare la persoane sau parti vor include firme si organizatii. Cuvintele care indica singularul sau un gen, vor include pluralul sau celalalt gen, dupa cum cere contextul. 

   1.3. Prioritatea Documentelor 

    Documentele care alcatuiesc Contractul trebuie considerate ca documente care se expliciteaza reciproc. Daca intre documente apar ambiguitati sau neconcordante, Beneficiarul va emite catre Antreprenor toate instructiunile necesare, iar prioritatea documentelor va fi cea inscrisa in Anexa. 

   1.4. Legea 

    Legea Contractului este mentionata in Anexa. 

   1.5. Comunicarea 

    In orice situatie in care este necesara emiterea de instiintari, instructiuni sau alte forme de comunicare de catre o persoana, daca nu este specificat altfel, aceste comunicari vor fi redactate in limba specificata in Anexa si nu vor fi retinute sau intarziate in mod nejustificat. 

   1.6. Obligatii Legale 

    Antreprenorul va respecta legile tarii in care se realizeaza lucrarile. Antreprenorul va emite toate instiintarile si va plati toate taxele si alte obligatii referitoare la Lucrari. 

    Beneficiarul 

   2.1. Dreptul de Acces pe Santier 

    Beneficiarul va pune la dispozitie Santierul si drumurile de acces spre acesta, la termenele stabilite in Anexa. 

   2.2. Autorizatii si Acorduri 

    La solicitarea Antreprenorului, Beneficiarul va acorda asistenta necesara pentru obtinerea autorizatiilor, acordurilor si aprobarilor necesare pentru executia Lucrarilor. 

   2.3. Instructiuni emise de catre Beneficiar 

    Antreprenorul va respecta toate instructiunile emise de catre Beneficiar cu privire la executia Lucrarilor, inclusiv suspendarea executiei tuturor Lucrarilor sau a unei parti a acestora. 

   2.4. Aprobari 

    Nicio aprobare, consimtamant sau absenta unor observatii ale Beneficiarului sau ale reprezentantului Beneficiarului nu vor exonera Antreprenorul de obligatiile sale. 

    Reprezentantii Beneficiarului 

   3.1. Persoana Autorizata 

    Beneficiarul va numi o persoana din personalul propriu care va avea autoritatea sa actioneze in numele acestuia. Aceasta persoana autorizata va fi cea mentionata in Anexa sau cea notificata in alt mod Antreprenorului de catre Beneficiar. 

   3.2. Reprezentantul Beneficiarului 

    Beneficiarul va putea, de asemenea, sa angajeze o persoana juridica sau fizica pentru a indeplini anumite sarcini. Persoana angajata poate fi mentionata in Anexa sau notificata Antreprenorului din cand in cand, de catre Beneficiar. Beneficiarul va notifica Antreprenorului sarcinile si autoritatile delegate acestui Reprezentant al Beneficiarului. 

    Antreprenorul 

   4.1. Obligatii Generale 

    Antreprenorul va executa Lucrarile corespunzator si in conformitate cu prevederile Contractului. Antreprenorul va asigura in totalitate supravegherea, forta de munca, Materialele, Echipamentele si Utilajele Antreprenorului necesare executiei Lucrarilor. Se considera ca toate Materialele si Echipamentele de pe Santier sunt proprietatea Beneficiarului. 

   4.2. Reprezentantul Antreprenorului 

    Antreprenorul va transmite Beneficiarului, pentru aprobare, numele si referintele persoanei autorizate sa primeasca instructiuni in numele Antreprenorului. 

   4.3. Subcontractarea 

    Este interzisa subcontractarea tuturor Lucrarilor de catre Antreprenor. Subcontractarea unor parti ale Lucrarilor este posibila numai cu acordul Beneficiarului. 

   4.4. Garantia de Buna Executie 

    Daca se mentioneaza in Anexa, Antreprenorul va transmite Beneficiarului, in termen de 14 zile de la Data de Incepere a Lucrarilor, o garantie de buna de executie, in formatul si de la o terta parte aprobate de catre Beneficiar. 

    Proiectarea realizata de catre Antreprenor 

   5.1. Proiectarea realizata de catre Antreprenor 

    Antreprenorul va elabora proiectul necesar executiei Lucrarilor in masura in care si asa cum este specificat in Anexa. Antreprenorul va transmite Beneficiarului cu promptitudine toate proiectele elaborate. In termen de 14 zile de la primire, Beneficiarul va notifica toate observatiile sau, daca proiectul transmis nu este in conformitate cu prevederile Contractului, il va respinge, cu prezentarea motivatiei. Este interzisa executia lucrarilor cuprinse in proiectul transmis Beneficiarului pentru aprobare, in intervalul de 14 zile de la transmitere, precum si a partilor de proiect care au fost respinse. Proiectul care a fost respins va fi corectat si retransmis cu promptitudine. Antreprenorul va retransmite toate proiectele pentru care a primit observatii, luand in consideratie, acolo unde este necesar, observatiile primite. 

   5.2. Responsabilitatea pentru Proiect 

    Antreprenorul va fi responsabil pentru proiectul din oferta prezentata si pentru proiectul elaborat potrivit prevederilor acestei Clauze, pentru ambele fiind necesara conformitatea cu scopurile definite in Contract si de asemenea va fi responsabil pentru incalcarea, la elaborarea proiectelor, a oricarui brevet sau drept de autor. Beneficiarul va avea responsabilitatea pentru Specificatii si Planse. 

    Riscurile Beneficiarului 

   6.1. Riscurile Beneficiarului 

    In acest Contract, Riscurile Beneficiarului sunt: 

   (a) razboi, ostilitati (indiferent daca razboiul a fost declarat sau nu), invazii, actiuni ale dusmanilor straini, pe teritoriul Tarii 

   (b) rebeliune, terorism, revolutie, insurectie, lovitura militara sau de stat, razboi civil, pe teritoriul Tarii 

   (c) revolte, tulburari sau dezordine publica provocate de alte persoane decat personalul Antreprenorul si alti angajati ai acestuia, si care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile 

   (d) radiatii ionizante, contaminari radioactive de la orice combustibil nuclear sau de la deseuri nucleare rezultate din arderea combustibililor nucleari, explozivi radioactivi toxici sau alte proprietati periculoase ale unui ansamblu explozibil nuclear sau un component nuclear al unui astfel de ansamblu, cu exceptia cazului in care Antreprenorul este responsabil pentru utilizarea unui astfel de material radioactiv; 

   (e) unde de presiune cauzate de avioane sau alte aparate de zbor care se deplaseaza cu viteze sonice si supersonice; 

   (f) utilizarea sau ocuparea de catre Beneficiar a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor specificate in Contract; 

   (g) proiectarea oricarei parti a Lucrarilor de catre personalul Beneficiarului sau de catre alte persoane pentru care Beneficiarul este responsabil; 

   (h) orice desfasurare de forte ale naturii, care afecteaza Santierul si/sau Lucrarile, care a fost imprevizibila sau impotriva careia unui antreprenor cu suficienta experienta nu i se poate cere sa fi luat masuri de prevenire corespunzatoare; 

   (i) Forta Majora; 

   (j) suspendarea executiei lucrarilor conform prevederilor Sub-Clauzei 2.3, cu exceptia cazului in care se datoreaza Antreprenorului; 

   (k) orice neindeplinire a obligatiilor de catre Beneficiar; 

   (l) obstacole sau conditii fizice, altele decat conditiile climatice intampinate pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de catre un antreprenor cu suficienta experienta si pe care Antreprenorul le-a notificat imediat Beneficiarului; 

   (m) orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare; 

   (n) orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei Antreprenorului asa cum este specificat in Acordul Contractual; 

   (o) pierderi rezultate din dreptul Beneficiarului de a executa lucrari permanente pe, deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-l ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente 

   (p) pagube care sunt rezultatul inevitabil al obligatiilor Antreprenorului de a executa Lucrarile si de a remedia defectiunile. 

    Durata de Executie 

   7.1. Executia Lucrarilor 

    Antreprenorul va incepe Lucrarile la Data de Incepere a Lucrarilor, va actiona cu promptitudine si fara intarziere si va termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie. 

    7.2 Programul 

    In perioada mentionata in Anexa, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un program al Lucrarilor in forma specificata in Anexa. 

   7.3. Prelungirea Duratei de Executie 

    Cu conditia respectarii prevederilor Sub-Clauzei 10.3, Antreprenorul va avea dreptul la prelungirea Duratei de Executie daca se inregistreaza sau se vor inregistra intarzieri cauzate de un Risc al Beneficiarului. 

    La primirea solicitarii din partea Antreprenorului, Beneficiarul va lua in considerare toate detaliile justificative furnizate de catre Antreprenor si, daca este cazul, va prelungi Durata de Executie. 

   7.4. Intarzierea Executiei Lucrarilor 

    Daca Antreprenorul nu termina Lucrarile in timpul afectat Duratei de Executie, singura responsabilitate a Antreprenorului fata de Beneficiar pentru intarziere va fi plata penalitatilor specificate in Anexa pentru fiecare zi de intarziere a finalizarii Lucrarilor. 

    Receptia Lucrarilor 

   8.1. Terminarea Lucrarilor 

    Antreprenorul poate notifica Beneficiarul atunci cand considera ca Lucrarile au fost terminate. 

   8.2. Instiintarea de Receptie 

    Beneficiarul va notifica Antreprenorul cand considera ca Antreprenorul a terminat Lucrarile, mentionand data de terminare a acestora. De asemenea, Beneficiarul poate notifica Antreprenorul ca Lucrarile, desi nu sunt pe deplin terminate, pot fi receptionate, mentionand data receptiei. 

    Dupa emiterea acestei notificari Beneficiarul va receptiona Lucrarile. Antreprenorul va finaliza cu promptitudine lucrarile neterminate si va elibera Santierul, cu respectarea prevederilor Clauzei 9,. 

    Remedierea Defectiunilor 

   9.1. Remedierea Defectiunilor 

    Beneficiarul va putea oricand, inainte de data expirarii perioadei mentionate in Anexa, sa notifice Antreprenorul cu privire la orice defectiune sau lucrare neterminata. Antreprenorul va remedia, fara costuri pentru Beneficiar, orice defectiuni datorate faptului ca proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt in conformitate cu prevederile Contractului. 

    Costul remedierii defectiunilor datorate oricarei alte cauze va fi evaluat ca o Modificare. Neremedierea defectiunilor sau nefinalizarea lucrarilor neterminate intr-o perioada rezonabila de timp de la notificarea Beneficiarului va indreptati Beneficiarul sa efectueze toate lucrarile necesare, pe cheltuiala Antreprenorului. 

   9.2. Desfacerea si Testarea 

    Beneficiarul poate emite instructiuni referitoare la desfacerea si/sau testarea oricarei lucrari. Cu exceptia cazului in care se stabileste ca, in urma unei desfaceri si/sau testari, proiectul Antreprenorului, Materialele, Echipamentele sau manopera nu sunt conforme cu prevederile Contractului, Antreprenorul va fi platit pentru asemenea desfaceri si/sau testari ca pentru o Modificare conform prevederilor Sub-Clauzei 10.2. 

    Modificari si Revendicari 

   10.1. Dreptul de a Modifica 

    Beneficiarul poate da instructiuni de Modificare. 

   10.2. Evaluarea Modificarilor 

    Modificarile vor fi evaluate dupa cum urmeaza: 

   a) la o suma forfetara convenita intre Parti, sau 

   b) unde este cazul, la preturile din Contract, sau 

   c) in lipsa preturilor corespunzatoare, preturile din Contract se vor folosi ca baza de evaluare, sau 

   d) la preturi noi corespunzatoare, care pot fi convenite de catre parti, sau pe care Beneficiarul le considera adecvate; 

   e) la preturile de lucrari in regie stabilite in Anexa pentru care Antreprenorul va tine evidenta orelor de forta de munca si de Utilaje ale Antreprenorului, precum si a Materialelor utilizate, daca Beneficiarul emite instructiuni in acest sens. 

   10.3. Notificarea Prompta 

    Fiecare Parte are obligatia de a notifica cealalta Parte de indata ce are cunostinta de existenta unor circumstante care pot intarzia sau impiedica executia Lucrarilor, sau care pot genera o revendicare pentru plata suplimentara. Antreprenorul va lua toate masurile rezonabile pentru reducerea la minim a acestor efecte. 

    Dreptul Antreprenorului la prelungirea Duratei de Executie sau la plata costurilor suplimentare va fi limitat la timpul si plata care i-ar fi revenit daca ar fi instiintat cu promptitudine si ar fi luat toate masurile rezonabile. 

   10.4. Dreptul la Revendicare 

    Daca Antreprenorul inregistreaza Costuri ca rezultat al oricaruia dintre Riscurile Beneficiarului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata acestor Costuri. Daca, urmare a Riscurilor Beneficiarului, este necesara o schimbare a Lucrarilor, acesta va fi considerata o Modificare. 

   10.5. Procedura de Modificare si Revendicare 

    In termen de 28 de zile de la emiterea instructiunii sau de la evenimentul care a generat revendicarea, Antreprenorul va transmite Beneficiarului un borderou detaliat al valorii Modificarilor si revendicarilor. Beneficiarul va verifica si, daca va fi posibil, va accepta valoarea propusa de catre Antreprenor. In situatia in care nu va accepta valoarea Antreprenorului, Beneficiarul va stabili valoarea. 

    Pretul Contractului si Plata 

   11.1. Evaluarea Lucrarilor 

    Lucrarile vor fi evaluate asa cum este prevazut in Anexa, cu conditia respectarii prevederilor Clauzei 10. 

   11.2. Situatii Lunare de Lucrari 

    La intervale lunare, Antreprenorul va fi indreptatit la plata urmatoarelor: 

   a) valoarea Lucrarilor executate 

   b) procentul specificat in Anexa din valoarea Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier la o data rezonabila 

    luand in considerare orice suplimentari sau deduceri care pot fi cuvenite. 

    Antreprenorul va transmite lunar Beneficiarului o situatie de plata care sa cuprinda sumele la care se considera indreptatit. 

   11.3. Plati Interimare 

    In decurs de 28 de zile de la transmiterea fiecarei situatii lunare de plata, Beneficiarul va plati Antreprenorului suma specificata in situatia de plata a Antreprenorului din care se scade suma retinuta prevazuta in Anexa si orice suma pentru care Beneficiarul si-a motivat dezacordul. Beneficiarul nu va fi conditionat de nicio suma pe care o considera anterior ca fiind datorata Antreprenorului. 

    Beneficiarul poate sista platile interimare pana la primirea garantiei de buna executie conform prevederilor Sub-Clauzei 4.4 (daca exista). 

   11.4. Plata Primei Jumatati a Sumei Retinute 

    Prima jumatate a sumei retinute trebuie platita Antreprenorului de catre Beneficiar in termen de 14 zile de la emiterea instiintarii prevazute in SubClauza 8.2. 

   11.5. Plata Celei de a Doua Jumatati a Sumei Retinute 

    Partea ramasa din suma retinuta trebuie platita Antreprenorului de catre Beneficiar in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute in Anexa, sau dupa remedierea defectiunilor semnalate si terminarea lucrarilor ramase de executat, toate asa cum sunt descrise in Sub-Clauza 9.1, daca acestea nu sunt executate la termenul din Anexa. 

   11.6. Plata Finala 

    In termen de 42 de zile de la indeplinirea conditiilor prezentate in Sub-Clauza 11.5 de mai sus, Antreprenorul trebuie sa trimita Beneficiarului situatia finala de lucrari impreuna cu toata documentatia necesara pentru a da posibilitatea Beneficiarului sa stabileasca valoarea finala a contractului. 

    In termen de 28 de zile de la transmiterea situatiei finale de lucrari, Beneficiarul va plati Antreprenorului sumele datorate. Daca Beneficiarul nu va fi de acord in totalitate cu situatia finala de lucrari prezentata de Antreprenor, va trebui sa specifice motivele pentru care nu este de acord cu plata integrala atunci cand face plata. 

   11.7. Moneda de Plata 

    Platile vor fi facute in moneda specificata in Anexa. 

   11.8. Intarzieri in Efectuarea Platii 

    Pentru fiecare zi de intarziere a platii de catre Beneficiar, care depaseste termenul de plata, Antreprenorul va fi indreptatit la plata dobanzii cu procentul stipulat in Anexa aplicat la suma neplatita. 

    Neindeplinirea Obligatiilor 

   12.1. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Antreprenor 

    Daca Antreprenorul abandoneaza Lucrarile, refuza sau nu reuseste sa respecte instructiunile motivate ale Beneficiarului, sau nu reuseste sa duca la indeplinire lucrarile prompt si fara intarziere, si, desi primeste o scrisoare de nemultumire, incalca prevederile Contractului, Beneficiarul poate emite o instiintare ce referire la aceasta Sub-Clauza, prin care sa specifice obligatiile neindeplinite. 

    Daca, in termen de 14 zile de la primirea instiintarii emise de catre Beneficiar, Antreprenorul nu ia toate masurile posibile de remediere a neindeplinirii obligatiilor, Beneficiarul poate, printr-o a doua instiintare emisa in termen de 21 de zile, sa rezilieze Contractul. Dupa reziliere Antreprenoru
trebuie sa paraseasca Santierul, lasand pe Santier Materialele, Echipamentele si toate Utilajele Antreprenorului specificate de Beneficiar in a doua instiintare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor. 

   12.2. Neindeplinirea Obligatiilor de catre Beneficiar 

    Daca Beneficiarul nu face plata conform prevederilor Contractului sau, desi primeste o scrisoare de nemultumire, incalca prevederile Contractului, Antreprenorul poate emite o instiintare cu referire la aceasta Sub-Clauza prin care sa specifice neindeplinirea obligatiilor. Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 7 zile de la data la care Beneficiarul a primit instiintarea, Antreprenorul poate suspenda executia tuturor Lucrarilor sau a unor parti ale acestora. 

    Daca neindeplinirea obligatiilor nu este remediata in termen de 28 de zile de la data la care Beneficiarul primeste instiintarea Antreprenorului, Antreprenorul poate, printr-o a doua instiintare emisa in termen de 21 de zile, sa rezilieze Contractul. Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul. 

   12.3. Insolvabilitatea 

    Daca una dintre Parti este declarata insolvabila sub incidenta oricarei legi aplicabile, cealalta Parte poate, printr-o instiintare, sa rezilieze Contractul imediat. Dupa reziliere Antreprenorul trebuie sa paraseasca Santierul lasand pe Santier, in cazul insolvabilitatii sale, toate Utilajele Antreprenorului specificate de catre Beneficiar in instiintare, acestea urmand a fi utilizate pana la terminarea lucrarilor. 

   12.4. Plata la Rezilierea Contractului 

    Dupa reziliere, Antreprenorul va fi indreptatit la restul de plata din valoarea Lucrarilor executate, a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier in mod rezonabil, cu urmatoarele corectii: 

   a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4; 

   b) orice sume la care Beneficiarul este indreptatit; 

   c) o suma echivalenta cu 20% din valoarea acelor parti ale Lucrarii care au ramas neexecutate la data rezilierii Contractului la care Beneficiarul este indreptatit, daca Beneficiarul a reziliat Contractul conform prevederilor Sub-Clauzelor 12.1 sau 12.3; 

   d) Costul suspendarii si demobilizarii impreuna cu o suma echivalenta cu 10% din valoarea acelor parti ale Lucrarii care au ramas neexecutate la data rezilierii Contractului la care Antreprenorul este indreptatit daca Antreprenorul a reziliat Contractul conform Sub-Clauzelor 12.2 sau 12.3; 

    Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data instiintarii de reziliere a Contractului. 

   13.1. Responsabilitatea Antreprenorului fata de Lucrari 

    Antreprenorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru grija fata de Lucrari de la Data Inceperii pana la data instiintarii Beneficiarului facuta conform prevederilor Sub-Clauzei 8.2. Dupa aceasta data responsabilitatea va fi transferata Beneficiarului. Daca se produc pierderi sau sunt aduse daune Lucrarilor in perioada mentionata mai sus, Antreprenorul va remedia aceste pierderi sau daune astfel incat Lucrarile sa fie conforme cu prevederile Contractului. 

    Cu exceptia cazurilor in care pierderile sau daunele sunt rezultatul riscurilor Beneficiarului, Antreprenorul va despagubi Beneficiarul, agentii si angajatii acestuia si pe ceilalti Antreprenori ai Beneficiarului pe Santier pentru toate pierderile sau daunele produse Lucrarilor si pentru toate revendicarile sau cheltuielile provocate de nerespectarea prevederilor Contractului din neglijenta sau din vina Antreprenorului, agentilor sau angajatilor sai. 

   13.2. Forta Majora 

    Daca o Parte este sau va fi impiedicata prin Forta Majora sa isi indeplineasca oricare din obligatiile sale, Partea afectata va notifica cealalta Parte imediat. Daca este necesar, Antreprenorul va suspenda executia Lucrarilor si, in masura in care s-a convenit astfel cu Beneficiarul, va retrage Utilajele Antreprenorului de pe Santier. 

    Daca aceasta situatie continua timp de 84 de zile, oricare dintre Parti va putea sa transmita o instiintare de reziliere a Contractului care va intra in vigoare in termen de 28 de zile de al data transmiterii instiintarii. 

    Dupa rezilierea Contractului, Antreprenorul va fi indreptatit la plata sumei ramase neachitate din valoarea Lucrarilor executate si a Materialelor si Echipamentelor livrate pe Santier, cu urmatoarele corectii: 

   a) orice sume la care Antreprenorul este indreptatit conform prevederilor Sub-Clauzei 10.4 

   b) Costul suspendarii si demobilizarii 

   c) Orice sume la care Beneficiarul este indreptatit. 

    Suma neta de plata cuvenita va fi platita sau rambursata in termen de 28 de zile de la data instiintarii de reziliere a Contractului. 

    Asigurari 

   14.1. Obiectul Asigurarii 

    Inainte de inceperea Lucrarilor, Antreprenorul va face si va mentine in vigoare asigurari in numele ambelor Parti pentru: 

   a) pierderi si daune produse Lucrarilor, Materialelor, Echipamentelor si Utilajelor Antreprenorului, 

   b) responsabilitatea ambelor Parti in ceea ce priveste pierderile, daunele, decesul sau vatamarile produse unor terte parti sau proprietatilor acestora, rezultate din executia Contractului de catre Antreprenor, incluzand responsabilitatile Antreprenorului pentru daune aduse proprietatii Beneficiarului, alta decat Lucrarile, 

   c) responsabilitatea ambelor Parti si a oricarui reprezentant al Beneficiarului pentru decesul sau vatamarea corporala a personalului Antreprenorului cu exceptia cazului in care responsabilitatea rezulta din neglijenta Beneficiarului, a oricarui reprezentant al Beneficiarului sau a angajatilor acestora. 

   14.2. Reglementari 

    Toate asigurarile vor respecta cerintele detaliate in Anexa. Politele vor fi emise de catre societati de asigurare si in conditiile aprobate de catre Beneficiar. Antreprenorul va furniza Beneficiarului dovada ca toate politele necesare sunt in vigoare si ca primele de asigurare au fost platite. 

    Toate platile primite de la societatile de asigurare legate de pierderi sau daune aduse Lucrarilor vor fi pastrate in comun de catre Parti si utilizate pentru acoperirea pierderilor sau daunelor produse sau pentru compensarea unor pierderi sau daune ireparabile. 

   14.3. Omisiunea Asigurarii 

    Daca Antreprenorul omite sa faca sau sa mentina in vigoare oricare dintre asigurarile mentionate in Sub-Clauzele anterioare, sau daca nu reuseste sa aduca dovezi satisfacatoare, polite sau chitante, Beneficiarul poate, fara a-i fi prejudiciat alt drept sau masura corectiva, sa faca asigurarile necesare, sa plateasca primele de asigurare cuvenite si sa recupereze valoarea sumelor platite prin deducere din orice alte sume datorate Antreprenorului. 

    Solutionarea Disputelor 

   15.1. Adjudecarea 

    Daca nu se rezolva pe cale amiabila, orice disputa sau divergenta aparuta intre Antreprenor si Beneficiar decurgand din Contract sau in legatura cu acesta, inclusiv orice evaluare sau alta decizie a Beneficiarului va fi supusa de catre oricare dintre Parti pentru adjudecare, in conformitate cu Regulile pentru Adjudecare anexate (Regulile). Adjudecatorul va fi orice persoana agreata de catre Parti. In caz de dezacord, adjudecatorul va fi numit in conformitate cu Regulile. 

   15.2. Instiintarea de Nemultumire 

    Daca o Parte nu este multumita de decizia adjudecatorului sau daca nu s-a emis nicio decizie in perioada de timp stabilita prin Reguli, Partea respectiva poate transmite, in termen de 28 de zile de la primirea deciziei sau de la expirarea timpului necesar emiterii deciziei, o instiintare de nemultumire cu referire la aceasta Sub-Clauza. Daca nu se transmite nicio instiintare de nemultumire in perioada de timp specificata, decizia va fi definitiva si obligatorie pentru Parti. Daca se transmite o instiintare de nemultumire in perioada de timp specificata, decizia va fi obligatorie pentru Parti care o vor pune in aplicare fara intarziere pana cand decizia adjudecatorului va fi revizuita, daca va fi revizuita, de un arbitru. 

   15.3. Arbitrajul 

    O disputa care a facut obiectul unei instiintari de nemultumire va fi solutionata definitiv de un singur arbitru conform regulilor specificate in Anexa. Daca nu se ajunge la un acord pentru numirea arbitrului, acesta va fi desemnat de autoritatea competenta specificata in Anexa. Audierile vor fi tinute in locul stabilit in Anexa si in limba mentionata la Sub-Clauza 1.5. 

   ANEXA Nr. 3b
la Ordinul nr. 915/465/415/2008 pentru aprobarea
conditiilor contractuale generale si speciale la
incheierea contractelor de lucrari 


      Conditii Speciale obligatorii pentru Forma Scurta de Contract 

    

+---------------------------------------------+---------------------------------

|                   Clauza                    |         Prevederi                                    

+---------------------------------------------+---------------------------------

|Clauza 2 -  Beneficiarul                                                                                                      

+------------------------------------------------------------------------------

|Sub-Clauza 2.2 - Autorizatii si permise                                                                                       

+---------------------------------------------+---------------------------------

|                            La sfarsitul Sub-Clauzei 2.2 se adauga urmatoarele:                             |                             "Beneficiarul va obtine autorizatia de construire       

                               pentru executia Lucrarilor."                                                                 

+---------------------------------------------+---------------------------------

|Clauza 3 -  Reprezentantii Beneficiarului                                                                                     

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

|Sub-Clauza 3.2 - Reprezentantul Beneficiarului                                                                                

+---------------------------------------------+--------------------------------

|                    Se sterge  Sub-Clauza 3.2 si se inlocuieste cu urmatoarele:                     

|                   "Beneficiarul va numi o persoana juridica sau fizica pentru     

                     Asigurarea verificarii executiei corecte a Lucrarilor.     

                     Beneficiarul poate numi de asemenea o persoana juridica sau 

                     fizica pentru a indeplini anumite ndatoriri. Aceste     

                     persoane pot fi nominalizate in Anexa, sau desemnate      |

|                    uneori de Beneficiar printr-o instiintare catre   

                     Antreprenor. Beneficiarul va instiinta Antreprenorul despre 

                     autoritatea si indatoririle delegate Reprezentantului sau 

                     Reprezentantilor Beneficiarului."  

--------------------------------------------+---------------------------------

|Clauza 4 -  Antreprenorul                                                                                                     
+-------------------------------------------------------------------------------

|Sub-Clauza 4.3 - Subcontractarea                                                                                              

+---------------------------------------------+---------------------------------

|          Dupa primul paragraf al Sub-Clauzei 4.3 se adauga urmatoarele:                  |

|                          "In cazul in care parti din Lucrari urmeaza sa se 

                            indeplineasca de unul sau mai multi Subantreprenori,  

                            la semnarea Acordului Contractual, Antreprenorul va   

                            furniza Beneficiarului contractele incheiate de  

                            Antreprenor cu Subantreprenorii nominalizati in 

                            oferta. Acesta contracte vor fi in concordanta cu  

                            termenii ofertei si vor constitui anexe la Contract.          |

|                           Antreprenorul nu va avea dreptul de a inlocui pe  

                            niciunul din Subantreprenorii nominalizati in oferta 

                            fara acceptul prealabil al Inginerului."                                                                

+---------------------------------------------+--------------------------------

|Sub-Clauza 4.4  - Garantia de Buna Executie                                                                                   

+---------------------------------------------+---------------------------------

|          Se sterge Sub-Clauza 4.4 si se inlocuieste cu urmatoarele:                      |

|                    "Antreprenorul va furniza Beneficiarului, cu 15 zile 

                     inainte de data intrarii in vigoare a Acordului, o Garantie 

                     de Buna Executie in formatul si emisa de o terta parte 

                     aprobate de Beneficiar, daca acest lucru este prevazut in 

                     Anexa. |

|                    Beneficiarul va elibera/restitui Antreprenorului Garantia 

                     de Buna Executie dupa cum urmeaza:                                                   |

|                    i.  70% din valoarea Garantiei de Buna Executie in termen 

                         de 14 zile de la data intocmirii Procesului Verbal de 

                         Receptie la Terminarea Lucrarilor, daca Beneficiarul nu 

                         a formulat pana la acea data nicio reclamatie de    

|                        executare a Garantiei de Buna Executie si cu conditia 

                         Emiterii Certificatului de Receptie la Terminarea 

                         Lucrarilor;                     

|                    ii. 30% din valoarea Garantiei de Buna Executie la emiterea 

                         Certificatului de Receptie Finala, daca Beneficiarul nu 

                         a formulat pana la acea data nicio reclamatie de 

                         executare a Garantiei de Buna Executie."                   

+---------------------------------------------+---------------------------------

|Clauza 5 - Proiectarea realizata de catre Antreprenor                                                                         

+-------------------------------------------------------------------------------

|Sub-Clauza 5.1 - Proiectarea realizata de catre Antreprenor                                                                   

+---------------------------------------------+--------------------------------

|      La sfarsitul primei propozitii a Sub-Clauzei 5.1 se introduc urmatoarele:       

|                  "Proiectul Antreprenorului va fi verificat conform 

                   prevederilor legislatiei in vigoare, de catre un specialist       

                   verificator de proiecte atestat ale carui nume si calificari     

                   vor fi supuse Beneficiarului spre aprobare."              

+---------------------------------------------+---------------------------------

|Clauza 8 - Receptia lucrarilor                                                                                                
+-------------------------------------------------------------------------------

|Sub-Clauza 8.2 -Instiintarea de receptie                                                                                      

+---------------------------------------------+---------------------------------

|      Se sterge primul paragraf al Sub-Clauzei 8.2 [Instiintarea de receptie]     

       si se inlocuieste cu urmatoarele:                                                     |

|                  "Beneficiarul va proceda la receptia Lucrarilor potrivit 

                   Legilor in vigoare si va instiinta Antreprenorul de decizia 

                   sa de a receptiona Lucrarile transmitand acestuia o copie a 

                   Procesului Verbal de Receptie a Lucrarilor."  

+---------------------------------------------+---------------------------------

|Clauza 9 - Remedierea defectiunilor                                                                                           

+------------------------------------------------------------------------------

|Sub-Clauza 9.1 - Remedierea defectiunilor                                                                                     

+---------------------------------------------+---------------------------------

|       Se inlocuieste primul paragraf al Sub-Clauzei 9.1 cu urmatoarele:               |

|             "In orice moment inainte de expirarea perioadei stabilite in 

               Anexa,Beneficiarul poate sa instiinteze Antreprenorul cu privire 

               la orice defectiuni, fie ele aparente sau ascunse, sau lucrari 

               nefinalizate.Antreprenorul va remedia, fara costuri suplimentare 

               pentru Beneficiar, orice defectiuni datorate faptului ca 

               proiectul Antreprenorului, Materialele,Echipamentele sau 

               calitatea executiei nu sunt in conformitate cu prevederile    

               Contractului."                                                               

+---------------------------------------------+--------------------------------

|Clauza 11 - Pretul Contractului si plata                                                                                      
+-------------------------------------------------------------------------------

|Sub-Clauza 11.2 - Situatii lunare de Lucrari                                                                                  

+---------------------------------------------+--------------------------------

|       La sfarsitul ultimului paragraf al  Sub-Clauzei 11.2 se adauga    

        urmatoarele:

               "insotita de facturile corespunzatoare."                                     

+---------------------------------------------+--------------------------------

|Sub-Clauza 11.3 - Plati interimare                                                                                            

+---------------------------------------------+---------------------------------

|       Pe al doilea rand al primului paragraf, dupa "situatii de lucrari" se    

        introduc urmatoarele:                                                                       

               "insotita de facturile corespunzatoare."                                     

+---------------------------------------------+---------------------------------

|Sub-Clauza 11.6 - Plata finala                                                                                                

+---------------------------------------------+---------------------------------                                            |       Pe randul patru al primului paragraf, dupa "situatie finala de 

        lucrari" se introduc urmatoarele:                                                               

               "insotita de facturile corespunzatoare."                                     

+---------------------------------------------+---------------------------------

|Sub-Clauza 11.8 - Intarzieri in efectuarea platilor                                                                           

+---------------------------------------------+--------------------------------

|       La sfarsitul Sub-Clauzei 11.8 se introduc urmatoarele:                            

               "Beneficiarul va plati aceasta dobanda pe baza unei facturi emisa   

                de catre Antreprenor."                                                                 

+---------------------------------------------+---------------------------------

Acordul Adjudecatorului
    Identificarea proiectului: 

    _____________________________________________________________________________ 

    ("Proiectul") 

    Numele si adresa Beneficiarului: 

    _____________________________________________________________________________ 

    ("Beneficiarul") 

    Numele si adresa Antreprenorului: 

    _____________________________________________________________________________ 

    ("Antreprenorul") 

    Numele si adresa Adjudecatorului: 

    _____________________________________________________________________________ 

    ("Adjudecatorul") 

    Avand in vedere ca Beneficiarul si Antreprenorul au incheiat un contract ("Contractul") pentru executarea Proiectului si doresc sa numeasca un Adjudecator care sa actioneze ca adjudecator in conformitate cu Regulile de Adjudecare ["Regulile"]. 

    Beneficiarul, Antreprenorul si Adjudecatorul convin asupra urmatoarelor: 
   1. Regulile si prevederile din Contract referitoare la disputa vor fi parte a acestui Acord. 

   2. Adjudecatorului i se va plati: 

    Un onorariu lunar in valoare de _________________________________________ pe luna calendaristica (unde este aplicabil) 

    Un onorariu zilnic in valoare de _________________________________________ 

    Cheltuielile (incluzand costul apelurilor telefonice, taxelor de curier, fax si telex legate de indatoririle sale; toate cheltuielile de calatorie rezonabile si necesare, cazarea la hotel si masa precum si alte cheltuieli directe de transport). 

    Vor fi necesare chitantele pentru toate cheltuielile. 

   3. Adjudecatorul este de acord sa actioneze ca adjudecator conform Regulilor si a informat Partile de orice relatie anterioara sau existenta cu Partile sau alte aspecte care au legatura cu Proiectul. 

   4. Acordul va fi guvernat de legislatia din _________________________________ 

   5. Limba Acordului va fi ____________________________________________________ 

    SEMNAT DE ___________________________________________________________________ 

    Pentru si in numele Beneficiarului in prezenta 

    Martorului __________________________________________________________________ 

    Nume ________________________________________________________________________ 

    Adresa ______________________________________________________________________ 

    Data ________________________________________________________________________ 


  

    SEMNAT DE ___________________________________________________________________ 

    Pentru si in numele Antreprenorului in prezenta 

    Martorului __________________________________________________________________ 

    Nume ________________________________________________________________________ 

    Adresa ______________________________________________________________________ 

    Data ________________________________________________________________________ 


      SEMNAT DE ___________________________________________________________________ 

    Pentru si in numele Adjudecatorului in prezenta 

    Martorului __________________________________________________________________ 

    Nume ________________________________________________________________________ 

    Adresa ______________________________________________________________________ 

    Data ________________________________________________________________________ 


  

                                                              - 01 -                                                                                                     

                                                                                                                                       FORMULAR C2                       

                                              Centralizatorul financiar al obiectelor                                                                                    

                                              ---------------------------------------                                                                                    

                                              Lucrarea: PRIMARIA SURANI                                                                                                  

                                Cod CPV:         0                                                                                                                       

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

  | Nr.Crt.|          G r u p a   d e   o b i e c t e                   | Valoare   | din care: |                                din care:                              |

  |        |          D e n u m i r e   o b i e c t                     |(exclusiv  |   C + M   |-----------------------------------------------------------------------|

  |        |                                                            |    TVA )  |           |     Contractantul     |        Asociati       |    Subcontractanti    |

  |        |                                                            |  - RON -  |           |       conducator      |                       |                       |

  |        |                                                            |           |           |   (lider asociatie    |                       |                       |

  |        |                                                            |           |           |-----------------------------------------------------------------------|

  |        |                                                            |           |           |   Total   |    C+M    |   Total   |    C+M    |   Total   |    C+M    |

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

  |   0    |                             1                              |     2     |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |     8     |     9     |

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

  |   1.   | Investitia (lucrarea) de baza                              |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |   1.001|         1  DC 131 SURANI-PACURI                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |   2    | Organizare de santier   0.00%                              |                       |           |           |           |           |           |           |

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        | Total Valoare ( exclusiv TVA )   RON                       |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        |                                  Euro                      |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        | Taxa pe valoarea adaugata       - RON -                    |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

  |        | TOTAL ( inclusiv TVA )          - RON -                    |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |        |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |

  |--------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

                                                                        Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA                                                             

                     Proiectant                                                                                 Ofertant                                                 

                                                             - 01 -                                                                  

                                                                                                                  FORMULAR C3        

                                        Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari                                         

                                        ----------------------------------------------------                                         

                                        Devizul-oferta al obiectului DC 131 SURANI-PACURI                                            

                               Cod CPV:         0                                                                                                                                                                                                             

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 | Nr. |                                           |   Valoare    |                        din care:                                |

 | Crt.| C a t e g o r i a   d e   l u c r a r i   |(exclusiv TVA)------------------------------------------------------------------|

 |     |                                           |              |    Contractantul    |  Asociati           |  Subcontractanti    |

 |     |                                           |   - RON -    |     conducator      |                     |                     |

 |     |                                           |              |  (lider asociatie)  |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 |  0  |                      1                    |      2       |         3           |         4           |          5          |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 |  I. | Cladiri si constructii speciale,instalatii|              |                     |                     |                     |

 |     | aferente constructiilor si retele de      |              |                     |                     |                     |

 |     | utilitati in incinta                      |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |   1 | SPC018  SUPRASTRUCTURA                    |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |   2 | SPC028  SEMNALIZARE RUTIERA               |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |   3 | SPC038  SANTURI DIN DALE BETON            |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |   4 | SPC048  ZID SPRIJIN L= 470 ml             |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |     | TOTAL I                                   |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 | II. | Procurare                                 |              |                     |                     |                     |

 |     | - Utilaje si echipamente tehnologice,     |              |                     |                     |                     |

 |     |   cu montaj                               |              |                     |                     |                     |

 |     | - Utilaje si echipamente de transport     |              |                     |                     |                     |

 |     | - Dotari,inclusiv utilaje si echipamente  |              |                     |                     |                     |

 |     |   independente                            |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |     | TOTAL II                                  |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |     | Total valoare ( exclusiv TVA )    RON     |              |                     |                     |                     |

 |     |                                   Euro    |              |                                           |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |     | Taxa pe valoarea adaugata    - RON -      |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |     | TOTAL  ( inclusiv TVA )   - RON -         |              |                     |                     |                     |

 |     |                                           |              |                     |                     |                     |

 |-----|-------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|

                    Proiectant                                                  Ofertant 

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0250 000000250    PRIMARIA SURANI                  

         Obiectul:    0001 1            DC 131 SURANI-PACURI             

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta SPC018 SUPRASTRUCTURA                    

        Categoria de lucrari: 1000                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001  TSC18A1         100 MC.     111.900                         

        SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACTOR 65-80CP INCL.                         

        IMPINS PAM.LA 10M TER.CAT.1                                      

        002  TSA01B1         M.C.       4796.000                         

        SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU                              

        UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H                           

        <0,6M T.MIJLOCIU*                                                

        003  TRI1AA01C2      TONA      35681.000                         

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-                           

        AUTO CATEG.2                                                     

        004  TRA01A05P       TONA      35681.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        006  TSE05C1         100 MP.     141.000                         

        NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A                            

        SUPR.TEREN SI PLATF.DE TERASAMENTE                               

        EXECUTATA IN TEREN CAT                                           

        007  TSD01A1         M.C.        308.000                         

        IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,                          

        STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.                            

        BULG.TEREN USOR                                                  

        008   DA06B1         M.C.       2960.000                         

        STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC                               

        REZIST FILTRANTIZOLAT AERISIRE SI                                

        ANTICAP CU ASTER MEC BALAST                                      

        009   DA06A1         M.C.       1269.000                         

        STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT                          

        REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU                          

        ASTERNERE MANUAL                                                 

        010   DA12A1         M.C.       2114.000                         

        STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU                            

        ASTERNERE MECANICA EXEC CU IMPANARE SI                           

        INNOROIRE                                                        

                                                        SPC018 

        =================================================================

        011  TRA05A05        TONA        981.000                         

        TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE                         

        CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.                            

        ETC)PE DIST.DE 5                                                 

        012  TRA01A35        TONA       9425.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        013  TRA01A35        TONA       4811.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        014   DB01A1         MP.       28193.000                         

        CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM                             

        BITUM A STRATSUPORT DIN BET CIM SAU PAV                          

        PIATRA BITUMATE MEC                                              

        015   DB02D1         100 MP.     281.930                         

        AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST                         

        IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU                               

        EMULSIE CATIONICA                                                

        016  TRA05A35        TONA         12.830                         

        TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE                         

        CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,                            

        ETC) PE DIST DE 35                                               

        017  TRA05A05        TONA         97.270                         

        TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE                         

        CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.                            

        ETC)PE DIST.DE 5                                                 

        018   DB12B1         TONA       2216.000                         

        STRAT LEGAT BINDER DE CRIB EXEC LA CALD                          

        CU ASTERNERE MECANICA                                            

        019 2600249          TONA       2216.000                         

        BADPC 25                                                                                                                       

        020   DB16H1         MP.       14096.500                         

        IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA                         

        CALD IN GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA                           

        021 2600246          TONA       1325.000                         

        BETON ASFALTIC ( BA 16)                                          

                                                           SPC018 

        =================================================================

        022  TRA01A35        TONA       3541.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        023  TRA04A35        TONA         80.000                         

        TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU                              

        AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB                            

        20T PE DIS.35 KM.*                                               

        024   DA06A2         M.C.        986.755                         

        STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT                           

        REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP                           

        CU ASTERNERE MANUA                                               

        025  TRA01A35        TONA       1746.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        026  TRA05A05        TONA        229.000                         

        TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE                         

        CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON.                            

        ETC)PE DIST.DE 5                                                 

        027   DF24A1         BUC.          2.000                         

        SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU                                 

        CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU                            

        INDICATOARE METALICE                                             

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -FOND DE SANATATE                                                

        -ASIG. ACCIDENT SI BOLI PROF.                                    

        -GARANTII SAL. COTA CONTRIB.                                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                                                                                            

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)                                                                            

        DEVIZIER                                                         

                                                        SPC028 

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0250 000000250    PRIMARIA SURANI                  

         Obiectul:    0001 1            DC 131 SURANI-PACURI             

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta SPC028 SEMNALIZARE RUTIERA               

        Categoria de lucrari: 1000                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001   DF17A1         MP.         540.600                         

        MARCAJE LONGIT TRANSV SI DIVERSE                                 

        EXECUTATE MECANIZCU VOPSEA PE SUPRAFETE                          

        CAROSABILE                                                       

        002   DF18A1         BUC.         20.000                         

        PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE                            

        CIRCULATIE RUTIERA DIN METAL CONFECTIONA                         

        TI INDUSTRIAL                                                    

        003 6301690          BUC.         20.000                         

        STILP PT PLACI INDICATOARE DINTEAVA OTEL                         

        D=50                                                             

        004 7101619          BUC.          2.000                         

        INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H=                             

        700MM F35 S1848                                                  

        005 7101140          BUC.         18.000                         

        INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600                           

        MM F41 S1848                                                     

        006 2100933          M.C.          2.000                         

        BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622                                  

        007   DF19A1         BUC.         20.000                         

        MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN                         

        TABL OTELSAU ALUM PE UN STILP GATA                               

        PLANTAT                                                          

        008   DI19H1         ORA          40.000                         

        UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR                                   

        AUTOVEHICOL SPECIALREP INTR DR CU                                

        CAROSERIE LEA DE 8,5 T                                           

        Cheltuieli directe din articole:                                 

                                                        SPC028 

        =================================================================

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -FOND DE SANATATE                                                

        -ASIG. ACCIDENT SI BOLI PROF.                                    

        -GARANTII SAL. COTA CONTRIB.                                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

                                                        SPC038 

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0250 000000250    PRIMARIA SURANI                  

         Obiectul:    0001 1            DC 131 SURANI-PACURI             

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta SPC038 SANTURI DIN DALE BETON            

        Categoria de lucrari: 1000                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001   DA06A2         M.C.        372.000                         

        STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT                           

        REZIST FIL-TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP                           

        CU ASTERNERE MANUA                                               

        002  TRA01A35        TONA        658.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        003   PB10A1         M.C.        743.000                         

        TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD                          

        PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN                          

        ETC.MANUAL                                                       

        004 2100945          M.C.        743.000                         

        BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622                                  

        005  TRA06A35        TONA       1784.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=35 KM                                                      

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -FOND DE SANATATE                                                

        -ASIG. ACCIDENT SI BOLI PROF.                                    

        -GARANTII SAL. COTA CONTRIB.                                     

                                                        SPC038 

        =================================================================

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER                                                         

                                                        SPC048 

        =================================================================

                                                         Formularul F3   

         Obiectivul:  0250 000000250    PRIMARIA SURANI                  

         Obiectul:    0001 1            DC 131 SURANI-PACURI             

                   Lista cu cantitatile de lucrari                       

                   Deviz oferta SPC048 ZID SPRIJIN L= 470 ml             

        Categoria de lucrari: 1000                                       

        =================================================================

        = NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM         PU MAT   VAL MAT  =

        =   D E N U M I R E                           PU MAN   VAL MAN  =

        =                         A R T I C O L       PU UTI   VAL UTI  =

        =                                             PU TRA   VAL TRA  =

        = SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.         T O T A L  =

        =================================================================

        001  TRA04A35        TONA         80.000                         

        TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU                              

        AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB                            

        20T PE DIS.35 KM.*                                               

        002   PA08A1         M          3757.000                         

        FISA TUBURILOR MET.CU D=324-720 MM IN                            

        TER.CAT.1,2,3 CU SONETA UNIVERSALA LA                            

        USCAT                                                            

        003 3102316          M          4382.900                         

        TEAVA COMERCIALA F S LC 168 X10 OLT 35 S                         

        404/1                                                            

        004  TRA01A35        TONA        171.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        005  TSA02C1         M.C.       1058.000                         

        SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ                          

        VERT.NESPR.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.                             

        ADINC.<0,75M T.TARE                                              

        006  TRI1AA01C2      TONA       2360.000                         

        INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI                         

        MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-                           

        AUTO CATEG.2                                                     

        007  TRA01A05P       TONA       2360.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU                             

        MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM                          

        008   CZ0302H1       KG        21109.000                         

        CONFECT ARMAT PT PERETI GRINZI STILPI                            

        DIAFRAGME LACONST OBIS IN ATELIERE                               

        SANTIER OB 37 D=10-16M                                           

                                                        SPC048 

        =================================================================

        009  TRA01A35        TONA         84.900                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        010  TRI1AC01E2      TONA         84.900                         

        INCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG,                            

        DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..                           

        RAMPA,TEREN-AUTO CTG.                                            

        011  TRI1AC12E2      TONA         84.900                         

        DESCARCARE MAT.GR.C-AMBALATE,SUB 10KG                            

        DEPLAS.PRIN PURTARE PINA LA 10M,ASEZ..                           

        AUTO-RAMPA,TEREN CTG                                             

        012   CC01D1         KG        21109.000                         

        MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN                               

        GRINZI DE RADI ERE CU DISTANTIERI DIN                            

        MASE PLASTICE                                                    

        013   CB02A1         MP.        3192.000                         

        COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI                         

        REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE                              

        INCL.SPRIJINIRILE.0                                              

        015   PB09A1         M.C.       1122.100                         

        TURN.BET.ARMAT B150 IN FUND.TALPI                                

        RADIERE MANUAL                                                   

        016   PB10A1         M.C.        479.400                         

        TURN.BET.ARMAT B150 IN ELEV.INFR.DE POD                          

        PILE CASETCHESOANE FUNDATII ZID SPRIJIN                          

        ETC.MANUAL                                                       

        017 2100933          M.C.         71.100                         

        BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622                                  

        018 2100969          M.C.       1614.000                         

        BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622                                  

        019  TRA06A35        TONA       4213.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-                                 

        MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC                            

        DIST.=35 KM                                                      

        020   PE02D1         M.C.        235.000                         

        UMPLUTURA DE PIATRA IN CHESOANE,CASOAIE                          

        SPARG.DIN BALAST                                                 

                                                        SPC048 

        =================================================================

        021  TRA01A35        TONA        400.000                         

        TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,                              

        SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE                            

        DIST.= 35 KM.                                                    

        022   SB16E1         M            78.000                         

        TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,                             

        MONT.APARENT IN NISA,INGROP.PAMINT,                              

        SUSPEND.PLANSEU,CU D=110                                         

        Cheltuieli directe din articole:                                 

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Din care:                                                        

        Valoare aferenta utilaje termice   =                             

        Valoare aferenta utilaje electrice =                             

        Detaliere transporturi:                                          

        -Articole TRA                                                    

        Alte cheltuieli directe:                                         

        -CAS:                                                            

        -SOMAJ:                                                          

        -FOND DE SANATATE                                                

        -ASIG. ACCIDENT SI BOLI PROF.                                    

        -GARANTII SAL. COTA CONTRIB.                                     

        Total cheltuieli directe:                                        

        GREUTATE   MATERIALE   MANOPERA    UTILAJ  TRANSPORT    TOTAL    

        Cheltuieli indirecte:                                            

        Profit:                                                          

        TOTAL GENERAL DEVIZ:                                             

        TVA                                                              

        TOTAL cu TVA                                                     

        PROIECTANT                        CONTRACTANT (OFERTANT)         

        DEVIZIER           
                                                                                                         FORMULAR C7              

                                           Lista consumurilor cu mana de lucru                                                    

                                           -----------------------------------                                                    

                                           Lucrarea: PRIMARIA SURANI                                                              

        Devize: SPC018 SPC028 SPC038 SPC048                                                                                       

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        |Nr. |   Denumirea meseriei                       |Consumuri (om-ore)  |Tarif mediu |Valoare(exclusiv TVA)|    Procent   |

        |Crt.|                                            |cu manopera directa |  RON/ora   |        RON          |     100%     |

        |    |                                            |                    |            |      (2 x 3)        |              |

        |----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

        | 0  |                   1                        |         2          |     3      |          4          |       5      |

        |----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

        |   1|     101 ASFALTATOR                         |        2214.332    |            |                     |              |

        |   2|     102 BETONIST                           |        3675.625    |            |                     |              |

        |   3|     107 DULGHER CONSTRUCTII                |        2138.640    |            |                     |              |

        |   4|     108 DULGHER PODURI                     |          11.693    |            |                     |              |

        |   5|     111 FIERAR BETON                       |         971.014    |            |                     |              |

        |   6|     116 INSTALATOR SANITAR                 |          32.760    |            |                     |              |

        |   7|     128 PAVATOR                            |        5814.339    |            |                     |              |

        |   8|     129 PIETRAR                            |         690.898    |            |                     |              |

        |   9|     133 ZUGRAV VOPSITOR                    |          51.887    |            |                     |              |

        |  10|     196 SAPATOR                            |        5981.664    |            |                     |              |

        |  11|     199 MUNCITOR DESERVIRE C-TII.MONTAJ    |        3610.852    |            |                     |              |

        |  12|     214 LACATUS CONSTRUCTII METALICE       |       15779.287    |            |                     |              |

        |  13|     227 SUDOR ELECTRIC                     |        4521.850    |            |                     |              |

        |  14|     268 MONTATOR C-TII METALICE            |        3827.331    |            |                     |              |

        |  15|    3197 MUNCITOR INCARCARE-DESCARE         |       13386.515    |            |                     |              |

        |    |         MATERIALE                          |                    |            |                     |              |

        |----|--------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|

        |    |         T O T A L                          |       62708.687    | RON        |                     |              |

        |    |                                            |                    |------------|---------------------|--------------|

        |    |                                            |                    | EURO       |                     |              |

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Ofertant                              

                                                                                                         FORMULAR C6              

                                           Lista consumurilor de resurse materiale                                                

                                           ---------------------------------------                                                

                                           Lucrarea: PRIMARIA SURANI                                                              

        Devize: SPC018 SPC028 SPC038 SPC048                                                                                       

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        |Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri|  Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

        |Crt.|                                          |      |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|                | (tone) |

        |    |                                          |      |in oferta|     RON      |     RON      |                |        |

        |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

        | 0  |                   1                      |  2   |    3    |      4       |      5       |       6        |   7    |

        |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

        |   1| 2000195 OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS|KG    | 21425.63|              |              |                |  21.426|

        |    |         438 D=16MM                       |      |         |              |              |                |        |

        |   2| 2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S|KG    |    11.70|              |              |                |   0.012|

        |    |         545/1                            |      |         |              |              |                |        |

        |   3| 2100933 BETON DE CIMENT B 100 STAS 3622  |M.C.  |    73.10|              |              |                | 165.937|

        |   4| 2100945 BETON DE CIMENT B 150 STAS 3622  |M.C.  |   743.00|              |              |                |1827.780|

        |   5| 2100969 BETON DE CIMENT B 250 STAS 3622  |M.C.  |  1614.00|              |              |                |4051.140|

        |   6| 2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM   |M.C.  |  5813.29|              |              |                |9882.596|

        |   7| 2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI  |M.C.  |  2324.63|              |              |                |3138.245|

        |    |         LACURI 0,0-7,0 MM                |      |         |              |              |                |        |

        |   8| 2201658 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.      |M.C.  |   215.63|              |              |                | 323.442|

        |    |         MAGMATICE 15-25 MM.              |      |         |              |              |                |        |

        |   9| 2201672 PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.      |M.C.  |  2684.76|              |              |                |4027.138|

        |    |         MAGMATICE 40-63 MM.              |      |         |              |              |                |        |

        |  10| 2600246 BETON ASFALTIC ( BA 16)          |TONA  |  1325.00|              |              |                |   1.325|

        |  11| 2600249 BADPC 25                         |TONA  |  2216.00|              |              |                |   2.216|

        |  12| 2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU    |KG    | 12827.82|              |              |                |  14.111|

        |    |         RUPERE RAPIDA S8877              |      |         |              |              |                |        |

        |  13| 2901167 MANELE D=7-11CM L=2-6M RASINOASE |M.C.  |     2.23|              |              |                |   1.341|

        |    |         S.1040                           |      |         |              |              |                |        |

        |  14| 2903995 SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=  |M.C.  |     1.92|              |              |                |   0.958|

        |    |         24MM L=4,00M S 942               |      |         |              |              |                |        |

        |  15| 2904406 DULAP RASINOS TIVIT CLASA A GR=  |M.C.  |     2.87|              |              |                |   1.436|

        |    |         48MM LUNG=3,50M S 942            |      |         |              |              |                |        |

        |  16| 2913407 GRINDA STEJAR GR=120MM LAT=120MM |M.C.  |    33.81|              |              |                |  27.050|

        |    |         LUNG=1,80M S 8689                |      |         |              |              |                |        |

        |  17| 2928361 PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND.    |MP.   |   207.48|              |              |                |   3.112|

        |    |         RAS.SCURTE SUBSCURTE             |      |         |              |              |                |        |

        |  18| 3102316 TEAVA COMERCIALA F S LC 168 X10  |M     |  4382.90|              |              |                | 170.758|

        |    |         OLT 35 S 404/1                   |      |         |              |              |                |        |

        |  19| 3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG    |   155.06|              |              |                |   0.155|

        |    |         1N LT= 30                        |      |         |              |              |                |        |

        |  20| 3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37- |KG    |   254.84|              |              |                |   0.255|

        |    |         1N LT= 36                        |      |         |              |              |                |        |

        |  21| 3803128 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,12    |KG    |   211.09|              |              |                |   0.211|

        |    |         OL32 S 889                       |      |         |              |              |                |        |

        |  22| 3803142 SIRMA MOALE OBISNUITA D= 1,25    |KG    |     0.55|              |              |                |   0.001|

        |    |         OL32 S 889                       |      |         |              |              |                |        |

        |  23| 5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X |BUC.  |    80.00|              |              |                |   0.006|

        |    |         25 GR. 5.8 S4272                 |      |         |              |              |                |        |

        |  24| 5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M |BUC.  |    41.20|              |              |                |   0.001|

        |    |         8X 30 GR. 5.8 S 6220             |      |         |              |              |                |        |

        |  25| 5838579 SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN L 10|BUC.  |   957.60|              |              |                |   0.086|

        |    |         X 140 F1 S 1455                  |      |         |              |              |                |        |
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        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        |Nr. | Denumirea resursei materiale             | U.M. |Consumuri|  Pret unitar |   Valoare    |    Furnizor    |Greutate|

        |Crt.|                                          |      |cuprinse |(exclusiv TVA)|(exclusiv TVA)|                | (tone) |

        |    |                                          |      |in oferta|     RON      |     RON      |                |        |

        |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

        | 0  |                   1                      |  2   |    3    |      4       |      5       |       6        |   7    |

        |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

        |  26| 5840405 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR.|BUC.  |    80.00|              |              |                |   0.001|

        |    |         5 S 922                          |      |         |              |              |                |        |

        |  27| 5840766 PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR.|BUC.  |    40.00|              |              |                |   0.000|

        |    |         5 S 922                          |      |         |              |              |                |        |

        |  28| 5841021 PIULITE PATRATE M 10 GR. 6 S 926 |BUC.  |   957.60|              |              |                |   0.010|

        |  29| 5882142 SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8    |KG    |     0.40|              |              |                |   0.000|

        |    |         OL34 S 5200                      |      |         |              |              |                |        |

        |  30| 5882489 SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6    |KG    |     0.80|              |              |                |   0.001|

        |    |         OL34 S 5200                      |      |         |              |              |                |        |

        |  31| 5883043 SAIBA PLATA PENTRU LEMN A M 11   |KG    |    15.96|              |              |                |   0.019|

        |    |         OL34 S 7565                      |      |         |              |              |                |        |

        |  32| 5886942 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 3 X 70  |KG    |    79.80|              |              |                |   0.093|

        |    |         OL34 S 2111                      |      |         |              |              |                |        |

        |  33| 5900578 ELECTROD SUD.OL.NEALIAT S 1125/2 |KG    |  3494.01|              |              |                |   4.193|

        |    |         E42B 3,25                        |      |         |              |              |                |        |

        |  34| 5904512 OXIGEN TEHNIC GAZOS IMBUTELIAT   |M.C.  |   601.12|              |              |                |   7.304|

        |    |         STAS 2031 CL A                   |      |         |              |              |                |        |

        |  35| 6001616 HIRTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 |BUC.  |    93.60|              |              |                |   0.002|

        |    |         GR 6 S1581                       |      |         |              |              |                |        |

        |  36| 6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3   |KG    |     0.04|              |              |                |   0.000|

        |    |         NTR 90-80                        |      |         |              |              |                |        |

        |  37| 6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NI 1707-61  |KG    |   394.64|              |              |                |   0.426|

        |  38| 6109418 DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE   |KG    |   189.21|              |              |                |   0.237|

        |    |         D009-3 NI 1708-61 A9             |      |         |              |              |                |        |

        |  39| 6110467 CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76     |KG    |     2.50|              |              |                |   0.003|

        |  40| 6200585 BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R  |KG    |     0.70|              |              |                |   0.001|

        |    |         75 NORMALA S 176                 |      |         |              |              |                |        |

        |  41| 6201084 ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE   |KG    |   383.04|              |              |                |   0.444|

        |    |         BETOANE S11382                   |      |         |              |              |                |        |

        |  42| 6202507 VASELINA TEHNICA ARTIFICIALA TIP |KG    |     0.02|              |              |                |   0.000|

        |    |         A S 917                          |      |         |              |              |                |        |

        |  43| 6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI- |M.C.  |  1922.13|              |              |                |1922.125|

        |    |         TERASAMENTE IN CISTERNE          |      |         |              |              |                |        |

        |  44| 6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI|M.C.  |   234.45|              |              |                | 234.450|

        |    |         BETOANE DELA RETEA               |      |         |              |              |                |        |

        |  45| 6202820 APA POTABILA                     |M.C.  |     0.08|              |              |                |   0.078|

        |  46| 6301690 STILP PT PLACI INDICATOARE       |BUC.  |    23.04|              |              |                |   0.326|

        |    |         DINTEAVA OTEL D=50               |      |         |              |              |                |        |

        |  47| 6311528 SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.  |KG    |    95.76|              |              |                |   0.111|

        |    |         LAT,65-90MM,L.200-300MM          |      |         |              |              |                |        |

        |  48| 6311889 BRATARA SIMPLA 1 CIRJE MARE      |BUC.  |     4.80|              |              |                |   0.005|

        |  49| 6621727 PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.|KG    |    61.63|              |              |                |   0.062|

        |    |         REZ.PET TIP.PA 5 MM              |      |         |              |              |                |        |

        |  50| 6700303 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,|M     |    80.34|              |              |                |   0.092|

        |    |         2 STAS 6675/2                    |      |         |              |              |                |        |

        |  51| 6716156 COVOR PVC F.SUP.TIP A CAL1 G=2,0 |MP.   |     0.72|              |              |                |   0.002|

        |    |         LAT=1500 IMPRIM. S7361           |      |         |              |              |                |        |

        |  52| 6716974 FOLIE REFLECTORIZANTA (IMPORT)   |MP.   |     0.09|              |              |                |   0.000|

        |  53| 6719093 DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.  |BUC.  |  3166.35|              |              |                |   0.032|

        |    |         ARM.IN BETON PT GRINZI           |      |         |              |              |                |        |

        |  54| 7100081 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |     0.16|              |              |                |   0.000|

        |    |         TRIUNGHI L= 700MM F 8A S1848     |      |         |              |              |                |        |

        |  55| 7100093 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |     0.16|              |              |                |   0.000|

        |    |         TRIUNGHI L= 700MM F 8B S1848     |      |         |              |              |                |        |

        |  56| 7100108 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |     0.16|              |              |                |   0.000|

        |    |         TRIUNGHI L= 700MM F 8C S1848     |      |         |              |              |                |        |

        |  57| 7100213 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.       |BUC.  |     0.16|              |              |                |   0.000|

        |    |         TRIUNGHI L= 700MM F21 S1848      |      |         |              |              |                |        |

        |  58| 7101011 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. PATRAT|BUC.  |     0.32|              |              |                |   0.001|

        |    |         L= 600 MM F36 S1848              |      |         |              |              |                |        |

        |  59| 7101140 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC.  |    18.00|              |              |                |   0.059|

        |    |         = 600 MM F41 S1848               |      |         |              |              |                |        |

        |  60| 7101217 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC.  |     0.64|              |              |                |   0.002|

        |    |         = 600 MM F63A S1848              |      |         |              |              |                |        |

        |  61| 7101255 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC.  |     0.32|              |              |                |   0.001|

        |    |         = 600 MM F66A S1848              |      |         |              |              |                |        |

        |  62| 7101322 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D|BUC.  |     0.16|              |              |                |   0.001|

        |    |         = 600 MM F70 S1848               |      |         |              |              |                |        |

        |  63| 7101619 INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON|BUC.  |     2.00|              |              |                |   0.009|

        |    |         H= 700MM F35 S1848               |      |         |              |              |                |        |

        |  64| 7307926 CAPISOANE DIN OTEL TURNAT PT.    |KG    | 13788.19|              |              |                |  13.788|

        |    |         PALPLANSE METALICE               |      |         |              |              |                |        |

        |  65| 7308164 CARBURA CALCIU TEHNICA (CARBID)  |KG    |   601.12|              |              |                |   0.661|

        |    |         STAS 102-63                      |      |         |              |              |                |        |

        |  66| 7309326 CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE     |KG    |     1.17|              |              |                |   0.001|

        |    |         ORICE CULOARE                    |      |         |              |              |                |        |

        |  67| 7317232 DICLORETAN CS. 17/73             |KG    |     1.17|              |              |                |   0.001|

        |----|------------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|----------------|--------|

        |    |         T O T A L                        |      |         | RON          |              |                |********|

        |    |                                          |      |         |--------------|--------------|----------------|--------|

        |    |                                          |      |         | EURO         |              |                |        |

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                              

                                                                                            Ofertant                              

                                                                                                         FORMULAR C9              

                                           Lista consumurilor privind transporturile                                              

                                           -----------------------------------------                                              

                                           Lucrarea: PRIMARIA SURANI                                                              

        Devize: SPC018 SPC028 SPC038 SPC048                                                                                       

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        |Nr. |    Tip de transport                |Elemente rezultate din analiza lucrarilor| Tarif unitar |Valoare(exclusiv TVA)|

        |Crt.|                                    |        ce urmeaza a fi executate        |    RON/      |        RON          |

        |    |                                    |-----------------------------------------|    tona      |                     |

        |    |                                    |     tone     |    km.   |   ore de      |              |                     |

        |    |                                    | transportate | parcursi | functionare   |              |                     |

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

        | 0  |               1                    |      2       |    3     |       4       |      5       |          6          |

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

        | 1. | Transport auto (total) din care,pe |    66355.000 |          |               |              |                     |

        |    | categorii                          |              |          |               |              |                     |

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

        |    | 1.001  TRA01A05P                   |    38041.000 |          |               |              |                     |

        |    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

        |    |       PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  |              |          |               |              |                     |

        |    |       AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM   |              |          |               |              |                     |

        |    | 1.002  TRA01A35                    |    20836.900 |          |               |              |                     |

        |    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

        |    |       MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR|              |          |               |              |                     |

        |    |       CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=  |              |          |               |              |                     |

        |    |       35 KM.                       |              |          |               |              |                     |

        |    | 1.003  TRA04A35                    |      160.000 |          |               |              |                     |

        |    |       TRANSPORT RUTIER MATER.      |              |          |               |              |                     |

        |    |       SEMIFABR. CU AUTOREMORCHERE  |              |          |               |              |                     |

        |    |       CU REMORCI TREILER SUB 20T PE|              |          |               |              |                     |

        |    |       DIS.35 KM.*                  |              |          |               |              |                     |

        |    | 1.004  TRA05A05                    |     1307.270 |          |               |              |                     |

        |    |       TRANSPORT RUTIER MATERIALE,  |              |          |               |              |                     |

        |    |       SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.  |              |          |               |              |                     |

        |    |       SPECIALE(CISTERNA,BETON.ETC) |              |          |               |              |                     |

        |    |       PE DIST.DE 5                 |              |          |               |              |                     |

        |    | 1.005  TRA05A35                    |       12.830 |          |               |              |                     |

        |    |       TRANSPORT RUTIER MATERIALE,  |              |          |               |              |                     |

        |    |       SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.  |              |          |               |              |                     |

        |    |       SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) |              |          |               |              |                     |

        |    |       PE DIST DE 35                |              |          |               |              |                     |

        |    | 1.006  TRA06A35                    |     5997.000 |          |               |              |                     |

        |    |       TRANSPORTUL RUTIER AL        |              |          |               |              |                     |

        |    |       BETONULUI-MORTARULUI CU      |              |          |               |              |                     |

        |    |       AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.|              |          |               |              |                     |

        |    |       =35 KM                       |              |          |               |              |                     |

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

        | 2. | Transport pe cale ferata (total)   |              |          |               |              |                     |

        |    | din care,pe categorii              |              |          |               |              |                     |

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

        | 3. | Alte transporturi (total)          |              |          |               |              |                     |

        |----|------------------------------------|--------------|----------|---------------|--------------|---------------------|

        |    | T O T A L                          |    66355.000 |          |               | RON          |                     |

        |    |                                    |              |          |               | EURO         |                     |

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                        

                                                                                            Ofertant                              

                                                                                                         FORMULAR C8              

                                           Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii                   

                                           --------------------------------------------------------------------                   

                                           Lucrarea: PRIMARIA SURANI                                                              

        Devize: SPC018 SPC028 SPC038 SPC048                                                                                       

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        |Nr. |   Denumirea utilajului de constructii      |      Consumuri       |      Tarif orar       | Valoare (exclusiv TVA)|

        |Crt.|                                            |  ore de functionare  |         RON/          |          RON          |

        |    |                                            |                      |    ora functionare    |        (2 x 3)        |

        |----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

        | 0  |                   1                        |           2          |           3           |           4           |

        |----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

        |   1| 3004  CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.       |         2043.808     |                       |                       |

        |    |       ENERGIE ELECTRICA)1-14KW             |                      |                       |                       |

        |   2| 3546  AUTOGREDER PINA LA 175CP             |          274.860     |                       |                       |

        |   3| 3553  BULDOZER PE SENILE 65-80CP           |          234.989     |                       |                       |

        |   4| 3605  SONETA UNIV.CU MOTOR ARDERE INT.CU   |         1634.295     |                       |                       |

        |    |       BERBEC 3,1-4,0TF                     |                      |                       |                       |

        |   5| 3720  VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC   |         1208.082     |                       |                       |

        |    |       2,9-4CP                              |                      |                       |                       |

        |   6| 4005  COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU        |         1572.554     |                       |                       |

        |    |       RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF       |                      |                       |                       |

        |   7| 4008  COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE         |          172.215     |                       |                       |

        |    |       PNEURI10,1-16TF                      |                      |                       |                       |

        |   8| 4026  PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII        |            8.458     |                       |                       |

        |    |       DRUMURI 6 CP                         |                      |                       |                       |

        |   9| 4046  REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEM |          172.215     |                       |                       |

        |    |       OT.TERM.FARAPALPATOR92CP             |                      |                       |                       |

        |  10| 4047  AUTOGUDRONATOR 3500-3600L            |           14.942     |                       |                       |

        |  11| 4054  AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE     |           40.000     |                       |                       |

        |    |       DRUM CAROSER LEA 8,5T                |                      |                       |                       |

        |  12| 4062  MASINA DE TRASA TBENZI DE CIRCULATIE |           25.949     |                       |                       |

        |    |       MOTOR ARDERE INTERNA 40-45CP         |                      |                       |                       |

        |  13| 5603  AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.  |          189.826     |                       |                       |

        |    |       A.J. 5-8T                            |                      |                       |                       |

        |  14| 6751  AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE   |         1277.380     |                       |                       |

        |    |       MAX=5,5M                             |                      |                       |                       |

        |----|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|

        |    |         T O T A L                          |         8869.574     |  RON                  |                       |

        |    |                                            |                      |-----------------------|-----------------------|

        |    |                                            |                      |  EURO                 |                       |

        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            Ofertant                              
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